附件1

2018年驻马店市中心城区城市基础设施项目建设汇总表（续建项目）

制表单位：驻马店市住房和城乡建设局

| 项目性质 | 序号 | 项目类别 | 项目元素 | 数 量 | 工程概算 （万元） | 已累计完成投资额 （万元） | 2018年计划完成投资额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 续建项目 | 1 | 城市道路建设项目 | BT项目 | 3 | 14600 | 9000 | 5600 |  |
|  |  |  | 断头路项目 | 4 | 25436 | 5900 | 19540 |  |
|  |  |  | 2016年开工道路 | 9 | 117700 | 15400 | 50200 |  |
|  |  |  | 主次干道维修项目 | 9 | 39800 | 17400 | 22400 |  |
|  | 2 | 城市生态水建设项目 | 城市生态水系 | 3 | 30540 |  | 9500 |  |
|  |  |  | 城市河流清洁项目 | 4 | 3730 | 2440 | 1290 |  |
|  | 3 | 城市公用事业项目 | 水厂建设项目 | 3 | 167000 | 18000 | 149000 |  |
|  |  |  | 供水管网项目 | 1 | 13000 | 2400 | 10600 |  |
| 续建项目 | 3 | 城市公用事业项目 | 污水处理项目 | 2 | 57400 | 6800 | 50600 |  |
|  |  |  | 环卫项目 | 4 | 88400 | 7600 | 30600 |  |
|  | 4 | 公共服务场馆项目 | 公共服务场馆项目 | 5 | 490700 | 52100 | 95400 |  |
|  | 5 | 城市其它重点项目 | 下穿铁路项目 | 1 | 13300 | 3500 | 5000 |  |
|  |  |  | 城市综合管廊 | 1 | 93800 | 3000 | 20000 |  |
|  | 合计 | 49 | 1155406 | 143540 | 469730 |  |

2018年驻马店市中心城区城市基础设施项目建设一览表（续建项目）

制表单位：驻马店市住房和城乡建设局

| 项目类别 | 项目元素 | 序号 | 工程名称 | 建设内容及规模 （米） | 工程概算 （万元） | 已累计完成额 （万元） | 2018年计划 完成投资（万元） | 责任单位 | 实施主体 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、城市道路建设项目 | 1、BT项目 | 1 | 文明大道南段道路工程（练江大道至汝河大道） | 桥梁、道路、排水及配套设施1500*40 | 10000 | 8000 | 2000 | 市住建局 | 河南巨龙升 集团有限公司 | BT项目 |
|  |  | 2 | 滨河南路道路工程 （汝河大道至白桥路） | 道路、排水及配套设施1860*30 | 2600 | 1000 | 1600 | 市住建局 市产业集聚区 | 河南省显达建设集团公司 | BT项目 |
|  |  | 3 | 开源大道东段慢道排水配套工程（富强路至前进大道） | 道路、排水及配套设施1000*60 | 2000 |  | 2000 | 市住建局 | 河南省置地房地产集团有限公司 | BT项目 |
|  | 2、断头路项目（2016年断头路） | 1 | 盘龙山路道路工程 （雪松大道至文化路） | 道路、排水及配套设施400*30 | 1680 | 100 | 1580 | 市住建局 | 市住建局 | 市级财政投资（含征地拆迁800万元） |
|  |  | 2 | 淮河大道道路工程 （中原大道至兴业大道） | 道路、排水及市政配套设施1394*60 | 18956 | 3000 | 15956 | 驿城区 | 驿城区 | 市级财政投资（含征地拆迁12156万元） |
|  |  | 3 | 农业路道路工程 （东祥路北至东明路） | 道路、排水及市政配套设施1550*30 | 3100 | 2500 | 600 | 驿城区 | 驿城区 | 市级财政投资 |
|  |  | 4 | 五里河北路道路工程 （盘龙山路至铜山大道） | 道路、排水及市政配套设施1000*30 | 1700 | 300 | 1400 | 驿城区 | 驿城区 | 区级财政投资 |
|  | 3、2016年开工道路 | 1 | 阳城路道路工程 （开源大道至雪松大道） | 道路、排水及市政配套设施2097*40 | 8391 | 700 | 2000 | 示范区 | 中一市政 | PPP项目 已启动 |
|  |  | 2 | 白云山大道工程 （金雀路至雪松大道） | 道路、排水及市政配套设施895*60 | 5002 | 900 | 2000 | 示范区 | 中一市政 |  |
| 一、城市道路建设项目 | 3、2016年开工道路 | 3 | 金雀路工程 （真阳路至阳城路） | 道路、排水及市政配套设施1350*40 | 5759 | 900 | 2400 | 示范区 | 中一市政 | PPP项目 已启动 |
|  |  | 4 | 雪松大道工程 （平山大道至金顶山路） | 道路、排水及市政配套设施3507*50 | 23339 | 3000 | 10000 | 示范区 | 中一市政 |  |
|  |  | 5 | 团结路工程 （真阳路至阳城路） | 道路、排水及市政配套设施1351*30 | 4105 | 700 | 1600 | 示范区 | 中一市政 |  |
|  |  | 6 | 平山大道（开源大道至汝河大道） | 道路、排水及市政配套设施6800*120 | 30600 | 1000 | 14800 | 市公路局 | 市公路局 | 拟列入 PPP项目 |
|  |  | 7 | 驿城大道（清河大道至确山界） | 道路、排水及市政配套设施、绿化工程8500*60 | 30779 | 8000 | 11390 | 市产业集聚区 驿城区 | 驿城区 | 拟列入 PPP项目 |
|  |  | 8 | 驿城大道（关石路至遂平界） | 道路、排水及市政配套设施2150*60 | 7200 | 240 | 3480 | 开发区 | 开发区 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 9 | 蔡州路道路工程 （中华大道至雪松大道） | 道路、排水及市政配套设施1600*30 | 2497 |  | 2497 | 驿城区 | 驿城区 | 区级财政投资 |
|  | 4、主次干道整修项目 | 1 | 中原大道道路整修工程 （汝河大道至淮河大道） | 路面维修含基础。5800*11 | 2041 | 322 | 1719 | 市住建局 | 中一市政 | PPP项目 已启动 |
|  |  | 2 | 文明大道道路整修工程 （开源大道至练江大道） | 路面、雨水管道，人行道升级改造。5400*22 | 4460 | 1499 | 2961 | 市住建局 | 中一市政 |  |
|  |  | 3 | 解放大道道路整修工程 （骏马路至铜山大道） | 路面,综合管沟，雨水管道，人行道。3100*42 | 2408 | 451 | 1957 | 市住建局 | 中一市政 |  |
|  |  | 4 | 交通路道路整修工程 （自由街至铜山大道） | 路面,综合管沟，雨水管道，人行道。5300*21 | 3339 | 45 | 3294 | 市住建局 | 中一市政 |  |
|  |  | 5 | 乐山大道道路整修工程 （纬二路至练江大道） | 道路路面、人行道、综合管线，6200米 | 3348 | 982 | 2366 | 市住建局 | 中一市政 |  |
| 一、城市道路建设项目 | 4、主次干道整修项目 | 6 | 前进大道道路整修工程 （中华大道至开源大道） | 路面维修，人行道改造。4200*30 | 2217 | 61 | 2156 | 市住建局 | 中一市政 | PPP项目 已启动 |
|  |  | 7 | 风光路道路整修工程 （雪松大道至丹桂路） | 路面,综合管沟，雨水管道，人行道。5200*21 | 1597 | 7 | 1590 | 市住建局 | 中一市政 |  |
|  |  | 8 | 纬七路（富强路—文明大道）整修工程 | 道路路面、人行道2225米 | 491 | 50 | 441 | 开发区 | 开发区 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 9 | 中华大道改造工程（天中山大道至京珠高速） | 路面维修，污水管道，人行道，综合管沟，交通设施，公交站台。5050*40 | 19900 | 14000 | 5900 | 市住建局驿城区 市产业集聚区 | 市住建局 | 已列入 PPP项目 |
| 二、城市生态水建设项目 | 1、城市生态水系 | 1 | 开源河带状公园 （富强路至京珠高速） | 河道长7.4公里，平均宽60米，面积143公顷，包括清淤土方桥梁、园路、广场、停车场、公共服务建筑、拦河坝、亲水平台等景观配套设施 | 10000 | 0 | 500 | 市住建局 驿城区 开发区 | 市住建局 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 2 | 朱氏河带状公园 （风光路至练江河） | 6.9公顷，包括园路、小桥、园林景观及绿化 | 2400 | 0 | 0 | 市住建局 驿城区 | 市住建局 | 已列入PPP项目（含征地拆迁300万元） |
|  |  | 3 | 练江河东段带状公园 | 水利工程及配套设施建设 | 18142 | 0 | 9000 | 市产业集聚区 市水利局 | 市产业集聚区、市水利局 | 已列入 PPP项目 |
|  | 2、城市河流清洁项目 | 1 | 黄酉河治污工程 | 铺设污水管道，长2207米 | 1000 | 677 | 323 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资 |
|  |  | 2 | 练江河治污工程 | 练江河南岸污水管道， | 1340 | 973 | 367 | 市城管局 驿城区 | 市城管局 | 市级财政投资 |
|  |  | 3 | 八一路明渠改造 （欣泰药业至练江河） | p1000*3 | 250 | 150 | 100 | 市城管局 驿城区 | 驿城区 | 市级财政投资 |
| 二、城市生态水建设项目 | 2、城市河流清洁项目 | 4 | 方庄垃圾场渗滤液防渗截污工程 | 防渗墙，简易封场，排水管沟，60.61亩 | 1140 | 644 | 496 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资 |
| 三、城市公用事业项目 | 1、水厂建设项目 | 1 | 第二水厂扩建工程 | 取水工程 | 9089 | 3300 | 5789 | 市住建局 | 市住建局 | 市级财政投资 |
|  |  |  |  | 新建板桥水库至一、二水厂原水管道工程 | 68211 | 8703 | 59508 | 市住建局 中业水务 | 中业水务 | 企业自筹 |
|  |  |  |  | 二水厂扩建10万吨制水及配水管网工程 | 16667 |  | 16667 | 市住建局 中业水务 | 中业水务 | 企业自筹 |
|  |  | 2 | 驻马店市第三水厂项目 | 薄山水库至中心城区引水工程 | 42000 | 5000 | 37000 | 市财政局 市住建局 | 驻马店自来水有限公司（政府控股） | 企业自筹 |
|  |  |  |  | 新建驻马店市第三水厂1座及配水管网 | 28000 | 900 | 27100 | 市财政局 市住建局 |  |  |
|  |  | 3 | 备用地下水源建设工程 | 20眼地下井及配套设施 | 3000 | 64 | 2936 | 市住建局 | 市住建局 | 市级财政投资 |
|  | 2.供水管网项目 | 1 | 老旧管网改造、新建供水管网及一、二水厂维修改造工程 |  | 13000 | 2433 | 10567 | 市城管局、中业水务 | 中业水务 | 企业自筹 |
|  | 3、污水处理项目 | 1 | 驻马店市第二污水处理厂二期工程 | 7.5万吨/日污水处理厂 | 22386 | 3000 | 19386 | 市城管局、驻马店市绿苑污水处理有限公司 | 驻马店市绿苑污水处理有限公司 | 企业自筹 |
|  |  | 2 | 第四污水处理厂 | 污水处理厂一座，再生水提升泵站一座及部分配套排水水管网。15万立方米/日 | 35000 | 3800 | 31200 | 市住建局、首创水务 | 驻马店市首创水务有限公司 | 已列入 PPP项目 |
| 三、城市公用事业项目 | 4、环卫项目 | 1 | 驻马店市生活垃圾无害化综合处理再生利用项目 | 2000吨/日垃圾热解汽化发电厂一座 | 69614 | 7052 | 20000 | 市城管局 | 驻马店泰来环保能源有限公司 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 2 | 驻马店市建筑垃圾综合处理项目 | 1600吨/日再生建材厂一座 | 15600 |  | 8000 | 市城管局 | 驿城区 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 3 | 垃圾中转站建设项目 | 27座垃圾中转站及配套设施（含3座建筑垃圾中转站） | 2670 | 570 | 2100 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资 |
|  |  | 4 | 垃圾中转站改造项目 | 2017年改造10座垃圾中转站 | 500 |  | 500 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资 |
| 四、公共服务场馆项目 | 1、公共服务场馆项目 | 1 | 杨靖宇纪念馆改扩建项目 | 场馆扩建及配套设施，建筑面积19000平方米 | 43000 | 8800 | 20000 | 市民政局 | 市民政局 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 2 | 科技馆、青少年宫 | 单体综合楼及周边配套设施，建筑面积89000平方米 | 94000 | 8000 | 20000 | 市住建局 | 市住建局 | 已列入 PPP项目 |
| 四、公共服务场馆项目 | 1、公共服务场馆项目 | 3 | 高铁站前地下停车场项目 | 地下停车场、连接通道、站房等配套设施，建设面积14万平方米 | 189000 | 2000 | 20000 | 示范区 | 示范区 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 4 | 国际会展中心 | 展示交易大厅、农产品质量监督检测中心、信息和电子商务中心、跨国采购服务区及新闻发布、银行、超市和商务中心等配套功能设施。总建筑面积12万平米 | 156000 | 30000 | 30000 | 示范区 | 示范区 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 5 | 高铁广场地下连通工程 | 包括薄山路地下通道15412㎡ | 8666 | 3293 | 5373 | 示范区 | 示范区 | 市级财政投资 |
| 五、城市其它重点项目 | 1、下穿铁路项目 | 1 | 重阳大道下穿京广铁路 | 包括人行道、行车道、排水、燃气等市政配套设施。红线宽度60米 | 13260 | 3500 | 5000 | 市交通局 | 市交通局 | 已列入 PPP项目 |
|  | 2、城市综合管廊 | 1 | 地下综合管廊项目 | 包含开源大道、雪松大道、白云山大道、平山大道、五峰山大道、金雀路、阳城路等7条道路。总长17700米 | 93800 | 3000 | 20000 | 示范区 | 示范区 | 已列入 PPP项目 |