驻政办〔2018〕22号

驻马店市人民政府办公室

关于印发驻马店市中心城区2018年城市建设

项目实施方案的通知

驿城区人民政府，市城乡一体化示范区、经济开发区、市产业集聚区管委会，市直有关单位：

《驻马店市中心城区2018年城市建设项目实施方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照实施。

2018年3月1日

驻马店市中心城区

2018年城市建设项目实施方案

为了提升城市品位，完善城市功能，塑造城市形象，推动中心城区城市持续健康发展，根据《驻马店市新型城镇化规划（2014—2020年）》和《关于加快中心城区发展的意见》（驻政〔2016〕44 号）文件精神，结合中心城区实际，现就2018年中心城区城市基础设施建设提出如下实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落实党的十九大以及中央、省委、市委城市工作会议精神，扎实开展城市“双修”，突出“以水润城、以绿荫城、以文化城、以业兴城”城市建设新理念，在巩固成果上下功夫，在完善功能上做文章，在提升品位上动真劲，按照“净、绿、亮、齐、便、美、通、品”八字标准，加强城市规划建设和管理，努力把我市打造成生态和谐宜居，文化底蕴丰厚，产城融合发展的一流省辖城市和豫南区域性中心城市。

二、目标任务

大力推进城市道路项目建设，提高城市路网密度，解决交通拥堵现象；加快推进城市生态水系建设项目，尽快形成以练江河、骏马河、黄酉河、开源河、小清河为框架的水体循环生态水系格局；加强环卫、水、电、气、暖等公用事业配套设施的建设，提升配套功能；加快产业基础设施配套建设，为工业、商业、物流等项目落地提供保障，发挥产业支撑作用；全面推进安置小区建设和棚户区改造任务，改善群众居住环境和居住质量。

三、重点项目

2018年拟实施城建项目分为三大部分，共361个项目，总投资约448.3亿元，2018年计划完成投资261.9亿元。

（一）续建项目。主要是2017年已开工还未竣工的项目作为2018年续建项目，共49个，总投资115.5亿元，其中市级财政投资5.1亿元（项目投资3.8亿元，征地拆迁费用1.3亿元），区级财政投资0.4亿元，社会资金110亿元，已累计完成投资14.4亿元，2018年计划完成投资47亿元；力争2018年大部分项目竣工投入使用，进一步巩固和提升建成区基础设施配套功能。

（二）新建项目。主要是已列入2017年项目建设计划还未实质性开工的项目作为2018年新建项目，共37个，总投资31.2亿元, 其中市级财政投资4.6亿元（项目投资1.8亿元，征地拆迁费用2.8亿元），区级财政投资1.6亿元，社会资金25亿元，2018年计划完成投资10.9亿元。

（三）新增项目。主要是新谋划的项目作为2018年新增项目，包括城市道路、城市水系、环卫基础设施、公用事业设施、服务产业、城市功能片区安置房、棚户区改造项目等7大类275个城建项目，总投资约301.6亿元，其中市级财政投资4.6亿元（项目投资4.3亿元，征地拆迁费用0.3亿元），区级财政投资3.2亿元，社会资金290.3亿元，中央预算资金3.5亿元。2018年计划开工项目237个，计划完成投资204亿元。

1.城市市政道路建设项目。拟实施新建市政道路项目106个，其中新建道路项目76个，主次干道升级改造项目11个，明线入地项目5个，地下通道项目3个，停车场建设项目11个，工程概算约57.7亿元，其中市级财政投资3.3亿元（项目投资3亿元，征地拆迁费用0.3亿元），区级财政投资1.1亿元，社会资金53.3亿元。2018年计划开工项目81个，计划完成投资14.4亿元。

2.城市水系项目。拟实施城市水系项目8个，工程概算约19亿元。其中市级财政投资0.7亿元，社会资金18.3亿元。2018年计划开工项目7个，计划完成投资2.2亿元。

3.环卫基础设施项目。拟实施环卫建设项目8个，其中污水处理厂项目3个，垃圾处理厂项目2个，公厕项目3个。工程概算约9.25亿元，其中市级财政投资0.4亿元（含征地拆迁费用45万元），区级财政投资0.1亿元，社会资金8.75亿元。2018年计划开工项目6个，计划完成投资1亿元。

4.公用事业设施项目。拟实施公用设施项目93个，其中城市亮化项目19个，城市热力项目7个，城市燃气项目45个，供水管网项目12个，供电线路建设项目10个。工程概算约5.5亿元，其中市级财政投资0.2亿元，区级财政投资0.3亿元，社会资金5亿元。2018年计划开工项目93个，计划完成投资5亿元。

5.服务产业项目。拟实施3个产业类项目，安排与其配套的基础设施建设项目20个，其中商砼产业园项目1个，静脉产业园区配套项目12个，服务工业项目7个。工程概算约7.1亿元，其中区级财政投资1.7亿元，社会资金5.4亿元。2018年计划开工项目12个，计划完成投资1.2亿元。

6.城市功能片区安置房项目。拟实施城市功能片区安置房项目10个，工程概算约35.5亿元，全部为社会资金，2018年计划开工项目8个，计划完成投资14.4亿元。

7.棚户区改造项目。拟实施棚户区改造项目30个，工程概算约167.6亿元，其中中央预算资金3.5亿元，社会资金164.1亿元，2018年计划全部开工建设，计划完成投资165.8亿元。

四、主要措施

1.落实项目融资责任。市财政部门和各项目实施单位要加大项目建设融资力度，将项目融资任务进行分解，落实到具体责任单位，通过多种方式，筹措项目建设资金，努力解决资金不足的难题，力争计划内的项目尽可能多的得到落实。

2.争取土地指标。根据项目建设计划，国土部门要提前做好各项准备工作，将项目用地列入重点保障区域，并加强与上级的对接沟通，努力争取更多的土地指标，确保满足中心城区项目建设用地需求。

3.加大征拆力度。各区政府（管委会）要强化拆迁主体责任，围绕目标任务，锁定征拆节点，加大工作力度，投入精干力量，深入细致开展工作，确保按计划顺利完成项目征拆任务，为顺利启动工程建设创造条件。

4.加大考评力度。逐步健全和完善项目建设考核制度，依照市里下达给各区的项目建设计划，适时组织对各区的年度项目建设任务完成情况进行考评，并根据考评情况严格落实奖惩。

5.建立项目台帐。市政府督查室牵头，各相关单位配合，建立项目台账管理制度，强化管理，强力推进，力争项目建设早动工、早竣工、早投入使用。

附件：1.2018年驻马店市中心城区城市基础设施项目建设

一览表（续建项目）

2.2018年驻马店市中心城区城市基础设施项目建设

一览表（新开工项目）

3.2018年驻马店市中心城区城市基础设施项目建设

一览表（新增项目）

附件1

2018年驻马店市中心城区城市基础设施项目建设汇总表（续建项目）

制表单位：驻马店市住房和城乡建设局

| 项目性质 | 序号 | 项目类别 | 项目元素 | 数 量 | 工程概算 （万元） | 已累计完成投资额 （万元） | 2018年计划完成投资额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 续建项目 | 1 | 城市道路建设项目 | BT项目 | 3 | 14600 | 9000 | 5600 |  |
|  |  |  | 断头路项目 | 4 | 25436 | 5900 | 19540 |  |
|  |  |  | 2016年开工道路 | 9 | 117700 | 15400 | 50200 |  |
|  |  |  | 主次干道维修项目 | 9 | 39800 | 17400 | 22400 |  |
|  | 2 | 城市生态水建设项目 | 城市生态水系 | 3 | 30540 |  | 9500 |  |
|  |  |  | 城市河流清洁项目 | 4 | 3730 | 2440 | 1290 |  |
|  | 3 | 城市公用事业项目 | 水厂建设项目 | 3 | 167000 | 18000 | 149000 |  |
|  |  |  | 供水管网项目 | 1 | 13000 | 2400 | 10600 |  |
| 续建项目 | 3 | 城市公用事业项目 | 污水处理项目 | 2 | 57400 | 6800 | 50600 |  |
|  |  |  | 环卫项目 | 4 | 88400 | 7600 | 30600 |  |
|  | 4 | 公共服务场馆项目 | 公共服务场馆项目 | 5 | 490700 | 52100 | 95400 |  |
|  | 5 | 城市其它重点项目 | 下穿铁路项目 | 1 | 13300 | 3500 | 5000 |  |
|  |  |  | 城市综合管廊 | 1 | 93800 | 3000 | 20000 |  |
|  | 合计 | 49 | 1155406 | 143540 | 469730 |  |

2018年驻马店市中心城区城市基础设施项目建设一览表（续建项目）

制表单位：驻马店市住房和城乡建设局

| 项目类别 | 项目元素 | 序号 | 工程名称 | 建设内容及规模 （米） | 工程概算 （万元） | 已累计完成额 （万元） | 2018年计划 完成投资（万元） | 责任单位 | 实施主体 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、城市道路建设项目 | 1、BT项目 | 1 | 文明大道南段道路工程（练江大道至汝河大道） | 桥梁、道路、排水及配套设施1500*40 | 10000 | 8000 | 2000 | 市住建局 | 河南巨龙升 集团有限公司 | BT项目 |
|  |  | 2 | 滨河南路道路工程 （汝河大道至白桥路） | 道路、排水及配套设施1860*30 | 2600 | 1000 | 1600 | 市住建局 市产业集聚区 | 河南省显达建设集团公司 | BT项目 |
|  |  | 3 | 开源大道东段慢道排水配套工程（富强路至前进大道） | 道路、排水及配套设施1000*60 | 2000 |  | 2000 | 市住建局 | 河南省置地房地产集团有限公司 | BT项目 |
|  | 2、断头路项目（2016年断头路） | 1 | 盘龙山路道路工程 （雪松大道至文化路） | 道路、排水及配套设施400*30 | 1680 | 100 | 1580 | 市住建局 | 市住建局 | 市级财政投资（含征地拆迁800万元） |
|  |  | 2 | 淮河大道道路工程 （中原大道至兴业大道） | 道路、排水及市政配套设施1394*60 | 18956 | 3000 | 15956 | 驿城区 | 驿城区 | 市级财政投资（含征地拆迁12156万元） |
|  |  | 3 | 农业路道路工程 （东祥路北至东明路） | 道路、排水及市政配套设施1550*30 | 3100 | 2500 | 600 | 驿城区 | 驿城区 | 市级财政投资 |
|  |  | 4 | 五里河北路道路工程 （盘龙山路至铜山大道） | 道路、排水及市政配套设施1000*30 | 1700 | 300 | 1400 | 驿城区 | 驿城区 | 区级财政投资 |
|  | 3、2016年开工道路 | 1 | 阳城路道路工程 （开源大道至雪松大道） | 道路、排水及市政配套设施2097*40 | 8391 | 700 | 2000 | 示范区 | 中一市政 | PPP项目 已启动 |
|  |  | 2 | 白云山大道工程 （金雀路至雪松大道） | 道路、排水及市政配套设施895*60 | 5002 | 900 | 2000 | 示范区 | 中一市政 |  |
| 一、城市道路建设项目 | 3、2016年开工道路 | 3 | 金雀路工程 （真阳路至阳城路） | 道路、排水及市政配套设施1350*40 | 5759 | 900 | 2400 | 示范区 | 中一市政 | PPP项目 已启动 |
|  |  | 4 | 雪松大道工程 （平山大道至金顶山路） | 道路、排水及市政配套设施3507*50 | 23339 | 3000 | 10000 | 示范区 | 中一市政 |  |
|  |  | 5 | 团结路工程 （真阳路至阳城路） | 道路、排水及市政配套设施1351*30 | 4105 | 700 | 1600 | 示范区 | 中一市政 |  |
|  |  | 6 | 平山大道（开源大道至汝河大道） | 道路、排水及市政配套设施6800*120 | 30600 | 1000 | 14800 | 市公路局 | 市公路局 | 拟列入 PPP项目 |
|  |  | 7 | 驿城大道（清河大道至确山界） | 道路、排水及市政配套设施、绿化工程8500*60 | 30779 | 8000 | 11390 | 市产业集聚区 驿城区 | 驿城区 | 拟列入 PPP项目 |
|  |  | 8 | 驿城大道（关石路至遂平界） | 道路、排水及市政配套设施2150*60 | 7200 | 240 | 3480 | 开发区 | 开发区 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 9 | 蔡州路道路工程 （中华大道至雪松大道） | 道路、排水及市政配套设施1600*30 | 2497 |  | 2497 | 驿城区 | 驿城区 | 区级财政投资 |
|  | 4、主次干道整修项目 | 1 | 中原大道道路整修工程 （汝河大道至淮河大道） | 路面维修含基础。5800*11 | 2041 | 322 | 1719 | 市住建局 | 中一市政 | PPP项目 已启动 |
|  |  | 2 | 文明大道道路整修工程 （开源大道至练江大道） | 路面、雨水管道，人行道升级改造。5400*22 | 4460 | 1499 | 2961 | 市住建局 | 中一市政 |  |
|  |  | 3 | 解放大道道路整修工程 （骏马路至铜山大道） | 路面,综合管沟，雨水管道，人行道。3100*42 | 2408 | 451 | 1957 | 市住建局 | 中一市政 |  |
|  |  | 4 | 交通路道路整修工程 （自由街至铜山大道） | 路面,综合管沟，雨水管道，人行道。5300*21 | 3339 | 45 | 3294 | 市住建局 | 中一市政 |  |
|  |  | 5 | 乐山大道道路整修工程 （纬二路至练江大道） | 道路路面、人行道、综合管线，6200米 | 3348 | 982 | 2366 | 市住建局 | 中一市政 |  |
| 一、城市道路建设项目 | 4、主次干道整修项目 | 6 | 前进大道道路整修工程 （中华大道至开源大道） | 路面维修，人行道改造。4200*30 | 2217 | 61 | 2156 | 市住建局 | 中一市政 | PPP项目 已启动 |
|  |  | 7 | 风光路道路整修工程 （雪松大道至丹桂路） | 路面,综合管沟，雨水管道，人行道。5200*21 | 1597 | 7 | 1590 | 市住建局 | 中一市政 |  |
|  |  | 8 | 纬七路（富强路—文明大道）整修工程 | 道路路面、人行道2225米 | 491 | 50 | 441 | 开发区 | 开发区 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 9 | 中华大道改造工程（天中山大道至京珠高速） | 路面维修，污水管道，人行道，综合管沟，交通设施，公交站台。5050*40 | 19900 | 14000 | 5900 | 市住建局驿城区 市产业集聚区 | 市住建局 | 已列入 PPP项目 |
| 二、城市生态水建设项目 | 1、城市生态水系 | 1 | 开源河带状公园 （富强路至京珠高速） | 河道长7.4公里，平均宽60米，面积143公顷，包括清淤土方桥梁、园路、广场、停车场、公共服务建筑、拦河坝、亲水平台等景观配套设施 | 10000 | 0 | 500 | 市住建局 驿城区 开发区 | 市住建局 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 2 | 朱氏河带状公园 （风光路至练江河） | 6.9公顷，包括园路、小桥、园林景观及绿化 | 2400 | 0 | 0 | 市住建局 驿城区 | 市住建局 | 已列入PPP项目（含征地拆迁300万元） |
|  |  | 3 | 练江河东段带状公园 | 水利工程及配套设施建设 | 18142 | 0 | 9000 | 市产业集聚区 市水利局 | 市产业集聚区、市水利局 | 已列入 PPP项目 |
|  | 2、城市河流清洁项目 | 1 | 黄酉河治污工程 | 铺设污水管道，长2207米 | 1000 | 677 | 323 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资 |
|  |  | 2 | 练江河治污工程 | 练江河南岸污水管道， | 1340 | 973 | 367 | 市城管局 驿城区 | 市城管局 | 市级财政投资 |
|  |  | 3 | 八一路明渠改造 （欣泰药业至练江河） | p1000*3 | 250 | 150 | 100 | 市城管局 驿城区 | 驿城区 | 市级财政投资 |
| 二、城市生态水建设项目 | 2、城市河流清洁项目 | 4 | 方庄垃圾场渗滤液防渗截污工程 | 防渗墙，简易封场，排水管沟，60.61亩 | 1140 | 644 | 496 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资 |
| 三、城市公用事业项目 | 1、水厂建设项目 | 1 | 第二水厂扩建工程 | 取水工程 | 9089 | 3300 | 5789 | 市住建局 | 市住建局 | 市级财政投资 |
|  |  |  |  | 新建板桥水库至一、二水厂原水管道工程 | 68211 | 8703 | 59508 | 市住建局 中业水务 | 中业水务 | 企业自筹 |
|  |  |  |  | 二水厂扩建10万吨制水及配水管网工程 | 16667 |  | 16667 | 市住建局 中业水务 | 中业水务 | 企业自筹 |
|  |  | 2 | 驻马店市第三水厂项目 | 薄山水库至中心城区引水工程 | 42000 | 5000 | 37000 | 市财政局 市住建局 | 驻马店自来水有限公司（政府控股） | 企业自筹 |
|  |  |  |  | 新建驻马店市第三水厂1座及配水管网 | 28000 | 900 | 27100 | 市财政局 市住建局 |  |  |
|  |  | 3 | 备用地下水源建设工程 | 20眼地下井及配套设施 | 3000 | 64 | 2936 | 市住建局 | 市住建局 | 市级财政投资 |
|  | 2.供水管网项目 | 1 | 老旧管网改造、新建供水管网及一、二水厂维修改造工程 |  | 13000 | 2433 | 10567 | 市城管局、中业水务 | 中业水务 | 企业自筹 |
|  | 3、污水处理项目 | 1 | 驻马店市第二污水处理厂二期工程 | 7.5万吨/日污水处理厂 | 22386 | 3000 | 19386 | 市城管局、驻马店市绿苑污水处理有限公司 | 驻马店市绿苑污水处理有限公司 | 企业自筹 |
|  |  | 2 | 第四污水处理厂 | 污水处理厂一座，再生水提升泵站一座及部分配套排水水管网。15万立方米/日 | 35000 | 3800 | 31200 | 市住建局、首创水务 | 驻马店市首创水务有限公司 | 已列入 PPP项目 |
| 三、城市公用事业项目 | 4、环卫项目 | 1 | 驻马店市生活垃圾无害化综合处理再生利用项目 | 2000吨/日垃圾热解汽化发电厂一座 | 69614 | 7052 | 20000 | 市城管局 | 驻马店泰来环保能源有限公司 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 2 | 驻马店市建筑垃圾综合处理项目 | 1600吨/日再生建材厂一座 | 15600 |  | 8000 | 市城管局 | 驿城区 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 3 | 垃圾中转站建设项目 | 27座垃圾中转站及配套设施（含3座建筑垃圾中转站） | 2670 | 570 | 2100 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资 |
|  |  | 4 | 垃圾中转站改造项目 | 2017年改造10座垃圾中转站 | 500 |  | 500 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资 |
| 四、公共服务场馆项目 | 1、公共服务场馆项目 | 1 | 杨靖宇纪念馆改扩建项目 | 场馆扩建及配套设施，建筑面积19000平方米 | 43000 | 8800 | 20000 | 市民政局 | 市民政局 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 2 | 科技馆、青少年宫 | 单体综合楼及周边配套设施，建筑面积89000平方米 | 94000 | 8000 | 20000 | 市住建局 | 市住建局 | 已列入 PPP项目 |
| 四、公共服务场馆项目 | 1、公共服务场馆项目 | 3 | 高铁站前地下停车场项目 | 地下停车场、连接通道、站房等配套设施，建设面积14万平方米 | 189000 | 2000 | 20000 | 示范区 | 示范区 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 4 | 国际会展中心 | 展示交易大厅、农产品质量监督检测中心、信息和电子商务中心、跨国采购服务区及新闻发布、银行、超市和商务中心等配套功能设施。总建筑面积12万平米 | 156000 | 30000 | 30000 | 示范区 | 示范区 | 已列入 PPP项目 |
|  |  | 5 | 高铁广场地下连通工程 | 包括薄山路地下通道15412㎡ | 8666 | 3293 | 5373 | 示范区 | 示范区 | 市级财政投资 |
| 五、城市其它重点项目 | 1、下穿铁路项目 | 1 | 重阳大道下穿京广铁路 | 包括人行道、行车道、排水、燃气等市政配套设施。红线宽度60米 | 13260 | 3500 | 5000 | 市交通局 | 市交通局 | 已列入 PPP项目 |
|  | 2、城市综合管廊 | 1 | 地下综合管廊项目 | 包含开源大道、雪松大道、白云山大道、平山大道、五峰山大道、金雀路、阳城路等7条道路。总长17700米 | 93800 | 3000 | 20000 | 示范区 | 示范区 | 已列入 PPP项目 |

附件2

2018年驻马店市中心城区城市基础设施项目建设汇总表（新开工项目）制表单位：驻马店市住房和城乡建设局

| 项目性质 | 序号 | 项目类别 | 项目元素 | 数量 | 工程概算 （万元） | 2018年计划完成投资额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新开工项目 | 1 | 城市道路建设项目 | 断头路项目 | 7 | 43850 | 21900 |  |
|  |  |  | 新开工道路 | 19 | 120400 | 47000 |  |
|  |  |  | 主次干道整修项目 | 2 | 4000 | 4000 |  |
|  | 2 | 城市水系项目 | 城市河道综合治理 | 1 | 33000 | 12000 |  |
|  | 3 | 城市公用事业项目 | 雨污分流工程 | 4 | 76000 | 0 |  |
|  | 4 | 其它城市重点项目 | 下穿铁路项目 | 4 | 34500 | 24200 |  |
| 合计 | 37 | 311750 | 109100 |  |

2018年驻马店市中心城区城市基础设施项目建设一览表（新开工项目）

制表单位：驻马店市住房和城乡建设局

| 项目 类别 | 项目 元素 | 序号 | 工程名称 | 建设内容及规模（米） | 工程概算 （万元） | 2018年计划完成投资额（万元） | 责任单位 | 实施主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、城市道路建设项目 | 1、断头路项目（2016年断头路） | 1 | 竹沟路道路工程 （洪河大道至创业大道） | 道路、排水及市政配套设施2690*30 | 4900 | 2450 | 市住建局开发区 | 中一市政 | 已列入PPP项目 |
|  |  | 2 | 学院路道路工程 （雪松大道至天顺路） | 道路、排水及市政配套设施2270*30 | 5100 | 2550 | 市住建局驿城区 | 中一市政 | 已列入PPP项目 |
|  |  | 3 | 盘古山路道路工程 （团结路—解放路） | 道路、排水及市政配套设施2004*30 | 4690 | 2345 | 市住建局驿城区 | 中一市政 | 已列入PPP项目 |
|  |  | 4 | 前进大道道路工程 （练江路至汝河大道） | 道路、排水及市政配套设施1943*40 | 4660 | 2330 | 市住建局驿城区 | 中一市政 | 已列入PPP项目 |
|  |  | 5 | 洪河大道道路工程 （前进大道—兴业大道） | 道路、排水及市政配套设施3282*60 | 10500 | 5250 | 市住建局驿城区 | 中一市政 | 已列入PPP项目 |
|  |  | 6 | 金山路道路工程 （开源大道至创业大道） | 道路、排水及市政配套设施4100*30 | 9200 | 4600 | 市住建局驿城区 | 中一市政 | 已列入PPP项目 |
|  |  | 7 | 乐山大道道路工程 （纬四路至创业大道） | 道路、排水及市政配套设施1580*80 | 4800 | 2400 | 市住建局驿城区 | 中一市政 | 已列入PPP项目 |
|  | 2、新开工道路 | 1 | 兴业大道道路工程 （汝河大道至开源大道） | 道路、排水及市政配套设施7063*60 | 26000 | 13000 | 市住建局 驿城区 市产业集聚区 | 中一市政 | 已列入PPP项目 |
|  |  | 2 | 兴业大道道路工程 （开源大道至重阳大道） | 道路、排水及市政配套设施6370*60 | 27000 | 2700 | 市住建局 驿城区 开发区 | 中一市政 | 已列入PPP项目 |
|  |  | 3 | 和顺路道路工程 （清河大道—货站北路） | 道路、排水及市政配套设施2404*40 | 6660 | 666 | 市住建局 市产业集聚区 | 市住建局 | 从第3项至12项已采取PPP模式运作（由市财政局先期垫付前期费用3500万元） |
|  |  | 4 | 站前北路道路工程 （和顺路—驿城大道） | 道路、排水及市政配套设施1454*25 | 2100 | 210 | 市住建局 市产业集聚区 | 市住建局 |  |
|  |  | 5 | 前进大道道路工程 （清河大道至古马路） | 道路、排水及市政配套设施3988*40 | 11170 | 1117 | 市住建局市产业集聚区 | 市住建局 |  |
| 一、城市道路建设项目 | 2、新开工道路 | 6 | 古马路道路工程 （京广铁路—驿城大道） | 道路、排水及市政配套设施1510*40 | 4230 | 423 | 市住建局市产业集聚区 | 市住建局 | 从第3项至12项已采取PPP模式运作（由市财政局先期垫付前期费用3500万元） |
|  |  | 7 | 清河大道道路工程 （驿城大道至前进大道） | 道路、排水及市政配套设施800*40 | 1550 | 155 | 市产业集聚区 | 市住建局 |  |
|  |  | 8 | 建设大道道路工程 （白桥路至盛业路） | 道路、排水及市政配套设施650*60 | 1250 | 125 | 市产业集聚区 | 市住建局 |  |
|  |  | 9 | 金源路道路工程 （丹桂路至翠柏路） | 道路、排水及市政配套设施300*30 | 300 | 30 | 市产业集聚区 | 市住建局 |  |
|  |  | 10 | 前进大道跨练江河桥 | 桥梁及配套设施160*40 | 5000 | 500 | 市产业集聚区 | 市住建局 |  |
|  |  | 11 | 东湖路道路工程 （中原大道至蔡州路） | 道路、排水及市政配套设施750*30 | 1500 | 150 | 市产业集聚区 | 市住建局 |  |
|  |  | 12 | 金菊路道路工程 （工业一路至工业二路） | 道路、排水及市政配套设施300*25 | 500 | 50 | 市产业集聚区 | 市住建局 |  |
|  |  | 13 | 淮河大道道路工程 （兴业大道—京港澳高速） | 道路、排水及市政配套设施920*60 | 5258 | 5005 | 驿城区 | 驿城区 | 市级财政投资（含拆迁2732万元） |
|  |  | 14 | 慎阳路道路工程 （中原大道至兴业大道） | 道路、排水及市政配套设施1235*40 | 3510 | 3159 | 驿城区 | 驿城区 | 区级财政投资 |
|  |  | 15 | 东明路道路工程 （驿城大道至兴业大道） | 2865*40道路、排水及市政配套设施 | 7416 | 6674 | 驿城区 | 驿城区 | 区级财政投资 |
|  |  | 16 | 汝宁路道路工程 （开源大道至雪松大道） | 2753*25道路、排水及市政配套设施 | 5290 | 4761 | 驿城区 | 驿城区 | 区级财政投资 |
|  |  | 17 | 国药厂道路整修 | 道路路面、人行道220*15 | 220 | 220 | 驿城区 | 驿城区 | 区级财政投资 |
|  |  | 18 | 纬四东路 （前进支路至汝宁路） | 道路、排水及市政配套设施2180*40 | 5400 | 3780 | 开发区 | 开发区 | 已列入PPP项目 |
|  |  | 19 | 汝宁路 （纬四东路至魏庄路） | 道路、排水及市政配套设施4200*30 | 6100 | 4270 | 开发区 | 开发区 | 已列入PPP项目 |
| 一、城市道路建设项目 | 3、主次 干道整修项目 | 1 | 中华大道道路整修工程 （铜山大道至薄山路） | 道路路面、人行道500*30 | 480 | 480 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资 |
|  |  | 2 | 练江大道立交桥等29座桥梁维修加固工程 | 桥梁维修及加固改造 | 3500 | 3500 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资 |
| 二、城市水系 项目 | 1、城市 河道综合治理 | 1 | 骏马河提升改造工程 | 河道长13.05公里，拦水坝，沿岸道路及绿化（含骏马路升级改造） | 33000 | 12000 | 市住建局驿城区 开发区 | 市住建局 | 所需费用由市级财政投资（含征地拆迁2.4亿元） |
| 三、城市公用事业项目 | 1、雨污分流工程 | 1 | 朱氏河片区雨污分流工程（雪松大道以南，京广铁路以西，骏马河以东，练江河以北围合区域雨污分流改造） | 练江大道整修及雨污分流工程（白桥路—立交桥）、富强路（雪松大道—中华大道）雨污分流工程，路面维修,综合管沟，雨污水管道，人行道。 | 18000 | 0 | 市城管局 | 市城管局 | 已列入PPP项目 |
|  |  | 2 | 骏马河西南部片区雨污分流工程（天中山大道以东，骏马河以西，练江路以北，六支渠以南围合区域雨污分流改造） | 天中山大道（文明大道—汝河大道）整修及雨污分流工程，综合管沟，雨污水管道，人行道。 | 21000 | 0 | 市城管局 | 市城管局 | 已列入PPP项目 |
|  |  | 3 | 开发区片区雨污分流工程（天中山大道以东，六支渠以北，十三香路以西，洪河大道以南围合区域雨污分流改造） | 开源大道（文明大道—十三香路）整修及雨污分流工程、洪河大道（学院路—乐山大道）整修及雨污分流工程、十三香路（雪松大道—通达路）雨污分流工程、泰山路（文明大道—金山路）雨污分流工程，路面维修，综合管沟，雨污水管道，人行道 | 25000 | 0 | 市城管局 | 市城管局 | 已列入PPP项目 |
| 三、城市公用事业项目 | 1、雨污分流工程 | 4 | 铁东城区片区雨污分流工程 （雪松大道以南，京广铁路以东，练江路以北，驿城大道以西围合区域雨污分流改造） | 光明路（中华大道—练江大道）整修及雨污分流工程、东开路（南海路—驿城大道）雨污分流工程、农业路（雪松大道—东明路）雨污分流工程，路面维修，综合管沟，雨污水管道，人行道。 | 12000 | 0 | 市城管局 | 市城管局 | 已列入PPP项目 |
| 四、城市其它重点项目 | 1、下穿铁路项目 | 1 | 交通路下穿京广铁路 | 包括人行道、行车道、排水等市政配套设施。560*31 | 15000 | 10500 | 万通市政公司 | 市投资公司 | 已列入PPP项目 |
|  |  | 2 | 解放大道下穿京广铁路 | 包括人行道、行车道、排水等市政配套设施。672*31 | 15000 | 10500 | 万通市政公司 | 市投资公司 | 已列入PPP项目 |
|  |  | 3 | 开源大道下穿京广铁路工程 | 包括人行道、行车道、排水、燃气等市政配套设施。双连孔结构2*16 | 4010 | 2807 | 市住建局 | 市住建局 | （含征地拆迁910万元） |
|  |  | 4 | 重阳大道下穿石武高铁 | 包括人行道、行车道、排水、燃气等市政配套设施。 | 500 | 350 | 市交通局 | 市交通局 | 拟列入PPP项目 |

附件3

2018年驻马店市中心城区城市基础设施项目汇总表（新增项目）

| 项目性质 | 序号 | 项目类别 | 项目元素 | 数量 | 工程概算（万元） | 2018年计划完成投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增项目 | 1 | 城市市政道路建设项目 | 城市道路项目 | 76 | 494700 | 113100 |  |
|  |  |  | 主次干道升级改造项目 | 11 | 66420 | 25210 |  |
|  |  |  | 明线入地项目 | 5 | 7400 | 5400 |  |
|  |  |  | 地下通道项目 | 3 | 9000 | 0 |  |
|  |  |  | 停车场建设项目 | 11 | 0 | 0 |  |
|  | 2 | 城市生态水系项目 | 城市生态水系项目 | 6 | 186900 | 18900 |  |
|  |  |  | 河道修复项目 | 2 | 2930 | 2930 |  |
|  | 3 | 环卫基础设施项目 | 污水处理厂项目 | 3 | 87600 | 6300 |  |
|  |  |  | 垃圾处理厂项目 | 2 | 3200 | 2500 |  |
|  |  |  | 公厕项目 | 3 | 1730 | 1260 |  |
| 新增项目 | 4 | 公用事业设施项目 | 城市亮化项目 | 19 | 5680 | 5680 |  |
|  |  |  | 城市热力项目 | 7 | 8900 | 8900 |  |
|  |  |  | 城市燃气项目 | 45 | 9700 | 9700 |  |
|  |  |  | 供水管网项目 | 12 | 18400 | 18400 |  |
|  |  |  | 供电线路建设项目 | 10 | 11987 | 7092 |  |
|  | 5 | 服务产业类项目 | 驻马店商砼产业园项目 | 1 | 17000 | 7500 |  |
|  |  |  | 静脉产业园区项目 | 12 | 37800 | 2560 |  |
|  |  |  | 服务工业项目 | 7 | 16400 | 1640 |  |
|  | 6 | 功能片区安置房建设项目 | 功能片区安置房建设项目 | 10 | 355000 | 144500 |  |
|  | 7 | 棚户区改造项目 | 棚户区改造项目 | 20 | 1641000 | 1641000 |  |
|  |  |  | 棚户区改造基础配套项目 | 10 | 34575 | 17288 |  |
|  | 合计 | 275 | 3016322 | 2039860 |  |

2018年驻马店市中心城区城市基础设施项目建设一览表（新增项目）

制表单位：驻马店市住房和城乡建设局

| 项目类别 | 项目 元素 | 序号 | 工程名称 | 建设内容及规模（米） | 工程 概算 （万元） | 2018年计划完成投资额 （万元） | 资金来源 | 实施主体 | 起止年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 1 | 向阳街 （天顺路至练江河） | 360*15 | 160 | 80 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 蔡州路 （开源大道-古吕路） | 2497×30 | 4673 | 2337 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 丰华路 （开源大道-洪河大道） | 1480*30 | 2700 | 1350 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 柏城路 （中原大道至迎宾大道） | 700*30 | 2000 | 1300 | 市级投资 | 市住建局 | 2018年开工 | (含征地拆迁600万元） |
|  |  | 5 | 前进大道 （周庄路—遂平界） | 560*40 | 2330 | 2330 | 市级投资 | 开发区 | 2018年开工 | (含征地拆迁530万元） |
|  |  | 小计 | 11863 | 7397 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 福宁路道路工程 （铜山大道-滨河路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程704*20 | 2500 | 1250 | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 规划支路纵路 （汝河大道-福宁路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程541*20 |  |  | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 规划支路横路 （南庄路-规划支路纵路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程299*20 |  |  | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 南庄路道路工程 （福宁路—汝河大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程401*20 |  |  | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 10 | 规划支路纵路 （练江大道-福宁路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程456*20 | 3900 | 1950 | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 11 | 规划支路横路 （天中山大道-规划支路纵路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程1193*20 |  |  | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 12 | 南庄路道路工程 （滨河西路—汝河大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程561*20 |  |  | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 13 | 规划支路 （铜山大道-南庄路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程383*20 |  |  | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 14 | 滨河西路 （铜山大道—汝河大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程2317*50 | 7000 | 3500 | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 13400 | 6700 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 滨河西路 （铜山大道-金顶山路） | 1071*50 | 2166 | 1083 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 16 | 金顶山路 （中华路至滨河西路） | 3000*50 | 7000 | 2000 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 17 | 练江路 （铜山大道至金顶山路）升级改造 | 1000*60 | 3000 | 1500 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 18 | 薄山路道路南段工程 （练江路至西山大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程700*30 | 1303 | 652 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 19 | 薄山路北段道路工程 （翠竹路至练江路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程760*30 | 1624 | 812 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 20 | 福宁路道路工程 （薄山路至铜山大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程650*35 | 953 | 477 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年开工 |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 21 | 前许路道路工程 （金顶山路至薄山路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程786*20 | 979 | 490 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 22 | 规划支路A道路工程 （翠竹路至前许路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程382*30 | 565 | 0 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年启动 |  |
|  |  | 23 | 规划竖路 （练江路至滨河西路） | 1500*30 | 3000 | 0 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年启动 |  |
|  |  | 24 | 规划横路 （铜山大道至规划竖路） | 600*30 | 800 | 0 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年启动 |  |
|  |  | 小计 | 21390 | 7013 |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 一号液压升降坝 | 坝宽120m | 3100 | 3100 | 社会资金 | 皇家驿站片区（皓联公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 26 | 环湖路 （滨河西路-金顶山路） | 3700*30 | 9600 | 4800 | 社会资金 | 皇家驿站片区（皓联公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 27 | 玉兰路 （天中山大道-白桥路） | 1500*40 | 3000 | 3000 | 社会资金 | 皇家驿站片区（皓联公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 28 | 建设路道路工程 （金顶山路-白桥路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程4000*120 | 20000 | 14000 | 社会资金 | 皇家驿站片区（皓联公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 29 | 铜山大道跨湖大桥工程 | 800*60 | 27660 | 14260 | 社会资金 | 皇家驿站片区（皓联公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 30 | 李庄路道路工程 （玉兰路-建设大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程885*30 | 1760 | 1760 | 社会资金 | 皇家驿站片区（皇家驿站开发公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 65120 | 40920 |  |  |  |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 31 | 四支路道路工程 （淮河大道-九支路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程453*16 | 616 | 308 | 社会资金 | 高铁广场片区（东方今典） | 2018年开工 |  |
|  |  | 32 | 金顶山路道路工程 （文渊路-洪河大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程1354*30 | 4151 | 2076 | 社会资金 | 高铁广场片区（东方今典） | 2018年开工 |  |
|  |  | 33 | 泰山路道路工程 （金顶山路-铜山大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程781*40 | 3248 | 1624 | 社会资金 | 高铁广场片区（东方今典） | 2018年开工 |  |
|  |  | 34 | 薄山路（文渊路-洪河大道） | 1386*30 | 2770 | 1385 | 社会资金 | 高铁广场片区（东方今典） | 2018年开工 |  |
|  |  | 35 | 慎阳路（铜山-金顶山） | 770*40 | 2300 | 1150 | 社会资金 | 高铁广场片区（东方今典） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 13085 | 6543 |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 白云山大道道路工程 （文渊路-金雀路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程1755*60+30*2 | 9000 | 4500 | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 37 | 淮河西路 （阳城路-白云山大道） | 671*40 | 1900 | 950 | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 38 | 阳城路（开源大道-文渊路） | 552*40+40*2 | 3000 | 1500 | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 39 | 真阳路（开源大道-文渊路） | 552*40 | 1500 | 750 | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 40 | 文渊路（真阳路-阳城路） | 1348*30 | 3800 | 1900 | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 19200 | 9600 |  |  |  |  |
|  |  | 41 | 规划一支路 （真阳路-阳城路） | 1348*37 | 3300 |  | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年启动 |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 42 | 规划二支路 （文渊路-开源大道） | 552*40 | 1600 |  | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年启动 |  |
|  |  | 43 | 规划三支路 （文渊路-金雀路） | 1749*20 | 2250 |  | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年启动 |  |
|  |  | 44 | 规划一支路 （阳城路-白云山） | 669*20 | 860 |  | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年启动 |  |
|  |  | 45 | 规划二支路 （阳城-白云山） | 673*20 | 870 |  | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年启动 |  |
|  |  | 小计 | 8880 |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 | 团结路道路工程 （铜山大道至金顶山路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程1003*30 | 2235 | 1118 | 社会资金 | 高铁广场片区（驿城区） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 2235 | 1118 |  |  |  |  |
|  |  | 47 | 乐山大道道路工程 （棠溪大道-创业大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程2100×50 | 7500 | 3000 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
|  |  | 48 | 文明大道北段道路工程 （顺河路-棠溪大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程3350×60 | 17859 | 10758 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
|  |  | 49 | 文明大道北段（棠溪大道至遂平界） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程3500*60 | 11200 | 3733 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
|  |  | 50 | 金山路道路工程 （创业大道-纬十路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程3385×30 | 6630 | 2210 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
|  |  | 51 | 竹沟路道路工程 （创业大道-纬十二路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程3615×30 | 7111 | 2370 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
|  |  | 52 | 纬八路道路工程 （文明路-富强北路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程2247×40 | 4004 | 1335 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 53 | 竹沟路跨小清河桥 | 宽30米 | 1000 | 333 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
|  |  | 54 | 纬八路跨小清河桥 | 宽40米 | 1500 | 500 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 56804 | 24240 |  |  |  |  |
|  |  | 55 | 经一北路道路工程 （纬八西路-纬九路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程531*30 | 688 | 344 | 社会资金 | 职教园区 （信合集团） | 2018年开工 |  |
|  |  | 56 | 薄山路（纬十二支路-纬十路） | 道路、排水及市政配套设施3792*30 | 1800 | 900 | 社会资金 | 职教园区 （信合集团） | 2018年开工 |  |
|  |  | 57 | 柏城南路（薄山路-铜山大道） | 道路、排水及市政配套设施750*25 | 1400 | 700 | 社会资金 | 职教园区 （信合集团） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 3888 | 1944 |  |  |  |  |
|  |  | 58 | 纬二路道路工程 (铜山大道-学院路) | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程1178*40 | 3562 | 1781 | 社会资金 | 小清河片区 （市投资公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 59 | 纬三路道路工程 (学院路-经一路) | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程647*40 | 1106 | 553 | 社会资金 | 小清河片区 （市投资公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 60 | 纬四路道路工程 (文明大道-铜山大道) | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程2309*50 | 9240 | 4620 | 社会资金 | 小清河片区 （市投资公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 61 | 纬六西路道路工程 （盘龙山北路-学院北路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程1699*30 | 725 | 363 | 社会资金 | 小清河片区 （市投资公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 62 | 纬七西路道路工程 （学院路-经一北路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程505*30 | 691 | 346 | 社会资金 | 小清河片区 （市投资公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 15324 | 7662 |  |  |  |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 63 | 东祥路 （前进路至农业路） | 379*30 | 682 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 64 | 南海路 （雪松大道至中华大道） | 1631*30 | 3915 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 65 | 东开路 （南海路至前进大道） | 758*30 | 1972 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 66 | 东明路 （南海路至前进大道） | 642*40 | 1992 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 67 | 广场 | 火车站东广场 | 201831 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 68 | 小游园及绿化 |  | 10722 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 69 | 西南广场（原中山街） |  | 33257 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 70 | 菜市街南延 （交通路至中华大道） | 570*25 | 1254 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 71 | 规划路一 （南海路至前进大道） | 610*20 | 1099 |  | 拟包装PPP项目 | 火车站广场 片区 | 储备项目 |  |
|  |  | 72 | 规划路二 （南海路西至前进大道西） | 612*20 | 1101 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 储备项目 |  |
|  |  | 73 | 规划路三 （中华大道至雪松大道） | 1635*20 | 3271 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 储备项目 |  |
|  |  | 74 | 规划路四 （规划路二至东开路） | 836*20 | 1672 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 储备项目 |  |
|  |  | 75 | 环形路 （南海路至南海路） | 747*12 | 597 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 储备项目 |  |
|  |  | 76 | 规划支路 （十一中学至中华大道） | 192*12 | 154 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 储备项目 |  |
|  |  | 小计 | 263519 |  |  |  |  |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 2.主次干道升级改造 | 1 | 练江大道（天中山大道—驿城大道）道路整修工程 | 5040*40 | 16380 | 16380 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 | (含征地拆迁1500万元） |
|  |  | 2 | 汝河大道慢道整修工程（蔡州路—天中山大道） | 7500*14 | 10074 | 0 | 已列入PPP项目 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 铜山大道慢车道整修工程（天中山大道—开源大道） | 8000*60 | 9296 | 0 | 已列入PPP项目 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 天中山大道整修工程 （通达路—汝河大道） | 6920*60 | 21836 | 0 | 已列入PPP项目 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 天中广场南支路改造 | 631*20 | 600 | 600 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 其它40条道路中修工程及市政养护中心建设、养护机械设备购置 | 单块面积400平方米以上8000平方米以下的道路维修；人行道隔离设施安装；道路养护设备机械购置。 | 7200 | 7200 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 | (含征地拆迁200万元） |
|  |  | 7 | 文化路与文明路交叉口导流岛改造项目 |  | 150 | 150 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 金雀路与天中山大道交叉口导流岛改造项目 |  | 150 | 150 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 65686 | 24480 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 农业路西侧人行道维修 （东平路至淮河大道） | 人行道及综合管网改造，道路长506米 | 200 | 200 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 10 | 如意巷升级改造 （骏马路至白桥路） | 车行道改造、人行道改造 道路长210米 | 81 | 81 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 11 | 自由街升级改造 （交通路至雪松路） | 人行道升级改造、综合管线配套700m | 450 | 450 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 731 | 731 |  |  |  |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 3.明电入地项目 | 1 | 中心城区明线入地项目 | 管网已建成的主干道全部入地 | 3200 | 1200 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 | （含拆迁费用200万元） |
|  |  | 2 | 驿城区背街小巷明线入地项目 | 文明路、富强路、雪松路、中华路围合区域 | 1500 | 1500 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 开发区背街小巷明线入地项目 | 文明路、富强路、开源路、雪松路围合区域 | 1500 | 1500 | 区级投资 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 集聚区背街小巷明线入地项目 | 辖区内全部区域 | 700 | 700 | 市级投资 | 市产业集聚区 | 2018年开工 | （含拆迁费用200万元） |
|  |  | 5 | 示范区背街小巷明线入地项目 | 辖区内全部区域 | 500 | 500 | 市级投资 | 示范区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 7400 | 5400 |  |  |  |  |
|  | 4.地下通道项目 | 1 | 铜山大道与置地大道交叉口地下人行通道项目 |  | 3000 |  | 拟包装PPP项目 | 市住建局 | 储备项目 | 与骏马河提升工程一并包装成PPP项目 |
|  |  | 2 | 铜山大道与交通路交叉口地下人行通道项目 |  | 3000 |  | 拟包装PPP项目 | 市住建局 | 储备项目 |  |
|  |  | 3 | 金雀路与乐山大道交叉口地下人行通道项目 |  | 3000 |  | 拟包装PPP项目 | 市住建局 | 储备项目 |  |
|  |  | 小计 | 9000 |  |  |  |  |  |
|  | 5.停车场建设 | 1 | 中医院停车场项目 | 中医院与胡庙派出所之间 |  |  | 社会资金 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 体育中心停车场 | 800个车位 |  |  | 黄淮学院投资 | 黄淮学院 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 黄淮学院院北停车场 | 泰山路与学院路路交叉口西南角停车场 |  |  | 社会资金 | 黄淮学院 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 老卫校停车场 | 骏马路与中华路交叉口西南角停车场 |  |  | 社会投资 | 市城投公司 | 2018年开工 |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 5、停车场建设 | 5 | 高铁广场停车场 | 高铁站前广场北 |  |  | 社会资金 | 示范区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 儿童公园停车场 | 儿童公园门口东侧 |  |  | 社会资金 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 天中广场停车场 | 开源路与骏马路交叉口西南角 |  |  | 社会资金 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 金山角停车楼 | 交通路与风光路交叉口东北角 |  |  | 社会资金 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 乐山商场停车楼 | 解放大道与乐山大道交叉口 西南角 |  |  | 社会资金 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 10 | 爱家购物中心停车场项目 | 爱家购物中心门前广场 |  |  | 社会资金 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 11 | 靖宇广场停车场 | 乐山路与中华路交叉口东北角 |  |  | 社会资金 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 二、城市生态水系项目 | 1、城市生态水系 | 1 | 薛庄河、五里河上游河道综合治理及连通补源 工程 | 新建连通双高楼水库和薛庄河上游输水管2.3km，衬砌输水河道0.3km，河道疏浚开挖6.55km，新建3座液压升降坝、3座溢流坝、1座跌水，重建2座桥梁及薛庄河、五里河上游生态湿地建设等工程 | 39866 | 5000 | 已列入PPP项目 | 市水利局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 双高楼水库工程 | 新建泄洪闸1座、大坝及溢洪道加固，通过扩容后总库容达到219万立方米。 | 18142 | 3000 | 已列入PPP项目 | 市水利局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 骏马河提水钢坝工程 | 骏马河全段新建9个坝 | 500 | 500 | 市级投资 | 市水利局 | 2018年开工 |  |
| 二、城市生态水系项目 | 1.城市生态水系 | 4 | 开源大道南侧绿化带景观水系（平山大道-阳城路、真阳路-金顶山路） | 2197*30 | 3300 | 3300 | 市级投资 | 示范区 | 2018年开工 | 开源大道景观水系分为两段 |
|  |  |  | 开源大道南侧绿化带景观水系（阳城路-真阳路） | 1348*30 | 2100 | 2100 | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 小清河引水灌溉调节工程 | 长约2800米，河道443亩，绿地691亩 | 28000 | 5000 | 社会资金 | 北部新区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 示范区27平方公里水系 | 示范区27平方公里水系 | 95000 |  | 拟包装PPP项目 | 示范区 | 储备项目 |  |
|  |  | 小计 | 186908 | 18900 |  |  |  |  |
|  | 2.河道修复 | 1 | 中心城区排水口、管道、火车站北货场排水改造、检查井治理 | 市区河道（渠）排水口及排水管道、火车站北货场排水改造检查井检测评估及整治维修；管道清淤；污水截流等黑臭水体整治内容。 | 1430 | 1430 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 市政管道淤泥处理站 | 站房4座，泥砂分离和脱水处理设施、淤泥清理和运输机械。 | 1500 | 1500 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 2930 | 2930 |  |  |  |  |
| 三、环卫基础设施项目 | 1.污水处理厂项目 | 1 | 第五污水处理厂 | 污水处理厂一座，再生水提升泵站一座及部分配套排水水管网。15万立方米/日 | 25000 | 0 | 社会资金 | 市住建局 | 2018年启动 | 由市财政局出资前期费用1000万元 |
|  |  | 2 | 驻马店市第六污水处理厂 | 建设的内容包括20万立方米/日污水处理厂设施及配套管网设施 | 50000 | 0 | 社会资金 | 市住建局 | 2018年启动 |  |
|  |  | 3 | 第三污水处理厂二期工程 | 本项目位于驻马店市工业一路与迎宾大道交叉口东北角，驻马店市第三污水处理厂厂区内。 | 12614 | 6307 | 社会资金 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 87614 | 6307 |  |  |  |  |
| 三、环卫基础设施项目 | 2.垃圾处理厂项目 | 1 | 大型垃圾转运站 | 示范区刘阁乡新建一处含日转运能力200吨的大型垃圾转运站 | 800 | 800 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 中心城区垃圾中转站项目 | 共20个，其中驿城区辖区14个，开发区辖区4个，示范区辖区2个。 | 2445 | 1712 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 | （含征地拆迁45万元） |
|  |  | 小计 | 3245 | 2512 |  |  |  |  |
|  | 3.公厕项目 | 1 | 中心城区公厕建设项目 | 共19个，其中示范区辖区5个，集聚区辖区14个 | 760 | 532 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 驿城区公厕项目 | 共27个，人民街道5个，西园街道1个，香山街道6个，东风街道15个。 | 810 | 567 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 开发区公厕项目 | 共4个，其中文娱二路1个，洪河大道与乐山路附近1个，小清河附近1个，板桥路东段1个 | 160 | 160 | 区级投资 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 1730 | 1259 |  |  |  |  |
| 四、公用事业设施项目 | 1.城市亮化项目（城市照明） | 1 | 滨河路路灯改造工程（白桥路至天中山大道） | 80基 | 80 | 80 | 市级投资 | 路灯管理处 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 天中广场北门路灯工程(骏马路至乐山路) | 照树灯/133基 | 50 | 50 | 市级投资 | 路灯管理处 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 泰山路路灯工程（盘龙山路至铜山大道） | 50基 | 120 | 120 | 市级投资 | 路灯管理处 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 洪河大道路灯工程（乐山大道至富强路） | 100基 | 180 | 180 | 市级投资 | 路灯管理处 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 东平路路灯改造工程（驿城大道至汝宁路） | 单臂/80基 | 250 | 250 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 东祥路路灯改造工程（驿城大道至汝宁路） | 单臂/80基 | 250 | 250 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
| 四、公用事业设施项目 | 1.城市亮化项目（城市照明） | 7 | 纬五东路亮化项目 （驿城大道—百汇路） | 道路照明 | 150 | 150 | 区级投资 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 纬七东路亮化项目 （前进支路—迎宾路） | 道路照明 | 210 | 210 | 区级投资 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 纬八东路亮化项目 （前进支路—迎宾路） | 道路照明 | 200 | 200 | 区级投资 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 10 | 前进大道亮化项目 （洪河大道--周庄路） | 道路照明 | 250 | 250 | 区级投资 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 11 | 创业大道亮化项目 （前进支路—迎宾路） | 道路照明 | 250 | 250 | 区级投资 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 12 | 针织厂西路安装路灯 | 单臂/10基 | 20 | 20 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 13 | 中华大道下穿铁路涵洞夜景照明工程 | 路灯景观灯及管线安装 | 350 | 350 | 市级投资 | 实施主体：路灯管理处 责任单位：市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 14 | 雪松大道下穿铁路涵洞夜景照明工程 | 路灯景观灯及管线安装 | 330 | 330 | 市级投资 |  | 2018年开工 |  |
|  |  | 15 | 鹏宇过街天桥夜景照明工程 | 路灯景观灯及管线安装 | 210 | 210 | 市级投资 |  | 2018年开工 |  |
|  |  | 16 | 开源大道立交桥夜景 照明工程 | 路灯景观灯及管线安装 | 280 | 280 | 市级投资 |  | 2018年开工 |  |
|  |  | 17 | 开源河道（黄淮学院东院墙至骏马路）夜景照明工程 | 对开源河道实施亮化工程建设 | 500 | 500 | 市级投资 |  | 2018年开工 |  |
|  |  | 18 | 金雀路、开源路、铜山大道、高铁围合区域夜景亮化 | 金雀路、开源路、铜山大道、高铁围合区域夜景亮化 | 1000 | 1000 | 社会投资 | 示范区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 19 | 交通路、解放路、富强路、京广铁路围合区域夜景亮化 | 交通路、解放路、富强路、京广铁路围合区域夜景亮化 | 1000 | 1000 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 5680 | 5680 |  |  |  |  |
| 四、公用事业设施项目 | 2.城市热力项目 | 1 | 皇家驿站主线：天中山大道（南滨河路-建设大道）、玉兰路（天中山大道-铜山大道）、铜山大道（环湖路—建设大道） | 钢套直埋管施工，管径DN600，长度约5100m | 7000 | 7000 | 社会资金 | 国电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 天顺路支干线 （铜山大道—盘龙山路） | 钢套钢直埋管施工，管径DN200，长度约0.8km。 | 150 | 150 | 社会资金 | 国电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 白桥路支干线 （滨河南路—百合路） | 钢套钢直埋管施工，管径DN300，长度约0.55km。 | 170 | 170 | 社会资金 | 国电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 天顺路支干线 （白桥路—向阳街） | 钢套钢直埋管施工，管径DN200，长度约0.6km | 115 | 115 | 社会资金 | 国电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 通达路支干线 （金山路—富强北路） | 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管施工，管径DN400，长度约0.5km。 | 160 | 160 | 社会资金 | 国电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 泰山路 （经二路—金山路） | 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管施工，管径DN400，长度约0.4km。 | 130 | 130 | 社会资金 | 国电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 文明大道支干线 （洪河大道—创业大道） | 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管施工，管径DN500，长度约2.8km。 | 1170 | 1170 | 社会资金 | 国电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 8895 | 8895 |  |  |  |  |
|  | 3.城市燃气项目 | 1 | 薄山路（体育路-雪松路）（定向钻500m） | de250-2700 | 339 | 339 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 梅园路（金顶山路-铜山大道）（定向钻200m） | de160-900 | 78 | 78 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 丹桂路（风光路-白桥路）（定向钻800m） | de250-800 | 154 | 154 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
| 四、公用事业设施项目 | 3.城市燃气项目 | 4 | 体育路（香山路-薄山路）（定向钻1200m） | de200-400 | 58 | 58 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  |  |  | de250-1200 | 190 | 190 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 乐山大道（纬四路-创业大道）de250-1500m | de250-1500 | 135 | 135 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 文明路百合春天外线 （全部定向钻） | de250-150 | 29 | 29 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 文明路百合春天外线 （全部定向钻） | de200-100 | 15 | 15 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 雪松路（金顶山路-西高花园）（全部定向钻） | de200-252 | 37 | 37 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 练江大道（文明小区-白桥路）（全部定向钻） | de200-670 | 98 | 98 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 10 | 乐山路问天阁外线（全部定向钻） | de110-140 | 13 | 13 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 11 | 铜山大道（金纱路-慎阳路）（全部定向钻） | de250-240 | 46 | 46 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 12 | 慎阳路（铜山大道-盘龙山路）（全部定向钻） | de250-700 | 134 | 134 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 13 | 盘龙山路建业十八城四期外线（全部定向钻） | de200-70 | 10 | 10 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 14 | 置地阳光花园外线 （全部定向钻） | de90-45 | 4 | 4 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 15 | 雪松路穿越天中山路 （全部定向钻） | de110-100 | 9 | 9 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
| 四、公用事业设施项目 | 3.城市燃气项目 | 16 | 金雀路（金顶山路-卢浮9号）（全部定向钻） | de160-700 | 89 | 89 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 17 | 创业大道（学院路-乐山大道）（定向钻600米） | de250-1600 | 205 | 205 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 18 | 创业大道（乐山大道-富强北路）（全部定向钻） | de250-1700 | 326 | 326 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 19 | 文明大道(创业大道-古吕路）（定向钻1600m） | de200-1600 | 234 | 234 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 20 | 建设大道（金顶山路-白桥路）（定向钻1500m） | de200-3800 | 380 | 380 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 21 | 白桥路（春柳路-杨靖宇纪念馆南） | de200-1800 | 126 | 126 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  |  |  | de250-500 | 45 | 45 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 22 | 盘龙山北路（纬十二路-纬七路） | de250-2700 | 243 | 243 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 23 | 纬九路（盘龙山路-铜山大道）（定向钻500m） | de200-500 | 73 | 73 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 24 | 雪松路（帝秀酒店-铜山大道）（定向钻500m） | de200-500 | 73 | 73 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 25 | 淮河大道蓝钻公馆外线（穿越淮河大道） | de110-70 | 6 | 6 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 26 | 光明路六九三厂外线（练江路-六九三厂家属院）（全部定向钻） | de110-200 | 18 | 18 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 27 | 十三香路大王楼外线（穿越十三香路） （全部定向钻） | de110-60 | 5 | 5 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
| 四、公用事业设施项目 | 3.城市燃气项目 | 28 | 高铁商务区九支路（薄山路-三支路东侧）（定向钻100m） | de200-270 | 27 | 27 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 29 | 泰山路（香山路东侧-铜山大道西侧） | de200-760 | 53 | 53 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 30 | 学院路（纬十一路南侧-创业大道南侧）（定向钻500m） | de200-2750 | 231 | 231 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 31 | 滨河南路（产业集聚区管委会-蔡州路东侧） | de200-1900 | 133 | 133 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 32 | 文明大道皇家壹号二期（穿越文明大道）de160-100m(定向钻） | de160-100 | 13 | 13 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 33 | 中华路中压管线延伸至水屯6.6km(de200) | de200-6600 | 462 | 462 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 34 | 驿城大道中压管线延伸至古城6.4km(de250) | de250-6400 | 576 | 576 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 35 | 汝河大道次高压延伸至蚁蜂(8.4km) | DN200-8400 | 913 | 913 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 36 | 市政低压庭院改造 | de250-10000 | 900 | 900 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 37 | 铜山路（建设路-汝河大道）定向钻1300m | φ323-2890 | 727 | 727 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 38 | 中华大道（铜山-薄山）（全部定向钻） | de200-750 | 110 | 110 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 39 | 天中山大道（春柳路-建设大道）（定向钻100m） | de250-500 | 51 | 51 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 40 | 香山路 （体育路-淮河大道北） | de200-1000 | 70 | 70 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 41 | 玉兰路 （2号桥-天中山大道） | de200-1300 | 91 | 91 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
| 四、公用事业设施项目 | 3.城市燃气项目 | 42 | 北泉路（前进路-中原大道）（全部定向钻） | de250-3200 | 614 | 614 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 43 | 白桥路（百合路-春柳路）（定向钻1000米） | de250-2200 | 300 | 300 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 44 | 天中山大道（汝河-春柳）（定向钻800米） | de250-1800 | 244 | 244 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 45 | 河南省大气改善项目驻马店七县子项目驻马店市产业聚集区天然气管道改线工程 | 0.95公里 | 1035 | 1035 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 9719 | 9719 |  |  |  |  |
|  | 4.供水管网项目 | 1 | 东明路供水管网 （驿城大道-兴业大道） | 顶管及管网2865米 | 1150 | 1150 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 农业路供水管网 （北泉路-东明路） | 顶管及管网2110米 | 845 | 845 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 练江路（京广铁路-驿城） | 2000米 | 800 | 800 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 光明路（中华路-练江路） | 1220米 | 490 | 490 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 新建供水水质检测中心项目 | 检测水源水29项和出厂水42项指标 | 860 | 860 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 中原大道供水管网（中华大道-洪河大道） | 顶管及管网6000米 | 2400 | 2400 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 雪松大道供水管网（驿城大道-兴业大道） | 顶管及管网3000米 | 1200 | 1200 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 皇家驿站主线天中山大道（汝河大道-建设大道）、玉兰路（天中山大道-铜山大道）、铜山大道（环湖路—建设大道） | 长度约5100m（顶管500m，直埋4600m） | 5500 | 5500 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
| 四、公用事业设施项目 | 4.供水管网项目 | 9 | 慎阳路供水管网 （兴业大道-驿城大道） | 顶管及管网3282米 | 1312 | 1312 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 10 | 淮河大道供水管网 （前进大道-兴业大道） | 顶管及管网3282米 | 1312 | 1312 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 11 | 驻马店市练江河一片区棚户区改造外联供水管网工程 | 顶管及管网3788米 | 1086 | 1086 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 12 | 驻马店市练江河二片区棚户区改造外联供水管网工程 | 顶管及管网4874米 | 1422 | 1422 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 18377 | 18377 |  |  |  |  |
|  | 5.供电线路建设项目 | 1 | 驻马店市区莫庄（东区）110千伏变电站2号主变扩建工程 | 扩建主变1台，容量5万千伏安 | 785 | 785 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 110千伏刘阁变10千伏配出工程 | 新建电缆线路5.4千米，20位排管0.13千米，16位排管0.7千米 | 4795 | 2400 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 10千伏石供2、3架空线路新建工程 | 新建架空线路8.4千米 | 176 | 176 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 110千伏驿园变至公路港物流园开闭所10千伏电缆新建工程 | 新建电缆线路3.8千米 | 299 | 299 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 驻马店10千伏公路港物流园开闭所新建工程 | 新建10千伏开闭所1座 | 223 | 223 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 公路港物流园开闭所10千伏电缆配出工程 | 新建电缆线路0.1千米，16位排管0.56千米 | 254 | 254 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 10千伏驿供6、7与道供2、3电缆联络工程 | 新建电缆线路1千米 | 187 | 187 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 220千伏驻马店变10千伏配出工程 | 新建电缆线路0.46千米，12位排管0.28千米 | 136 | 136 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 金雀路03#、04#等环网柜新建工程 | 新建环网柜4面 | 132 | 132 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
| 四、公用事业设施项目 | 5.供电线路建设项目 | 10 | 高铁西广场110KV变电站（平山大道与金雀路交叉口西南） | 7.6亩 | 5000 | 2500 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 11987 | 7092 |  |  |  |  |
| 五、服务产业类项目 | 1.商砼产业园项目 | 1 | 驻马店商砼产业园项目 | 胡臧路（6.3公里） | 17000 | 7500 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  | 2.静脉产业园区项目 | 1 | 新源大道 （中原大道至迎宾大道） | 1935*40 | 6200 | 620 | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 古水路 （驿城大道至迎宾大道） | 3400*40 | 11000 | 1100 | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 迎宾大道 （新阳高速至新源大道） | 1295*60 | 5698 | 570 | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 蔡州大道 （规划二支路至新源大道） | 840*40 | 2700 | 270 | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 规划一支路 （规划四支路至规划七支路） | 1195*20 | 2150 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
|  |  | 6 | 规划二支路 （规划四支路至规划八支路） | 1795*20 | 3250 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
|  |  | 7 | 规划三支路 （规划二支路至规划四支路） | 645*10 | 600 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
|  |  | 8 | 规划四支路 （规划二支路至新源大道） | 615*20 | 1100 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
|  |  | 9 | 规划五支路 （规划二支路至新源大道） | 715*20 | 1300 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
|  |  | 10 | 规划六支路（规划二支路至新源大道） | 928*20 | 1670 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
|  |  | 11 | 规划七支路（规划二支路至新源大道） | 1025*20 | 1850 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
| 五、服务产业类项目 | 2.静脉产业园区项目 | 12 | 规划八支路（规划二支路至古水路） | 335*10 | 300 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
|  |  | 小计 | 37818 | 2560 |  |  |  |  |
|  | 3.服务工业项目 | 1 | 建设大道道路工程 (驿城大道至前进大道) | 880*120 | 4020 | 1639 | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 建设大道道路工程 (蔡州路至迎宾大道) | 800*120 | 3700 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 芳草路 （文明大道至白桥路） | 850*16 | 960 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 福祥路 （金源路至汝河大道） | 750*16 | 850 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 风华路 （东江路至练江大道） | 1600*40 | 3840 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 东河路( 中原大道至蔡州路) | 750*30 | 1460 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 滨河东路 (前进大道至汝河大道) | 1200*20 | 1560 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 16390 | 1639 |  |  |  |  |
| 六、功能片区安置房建设项目 | 功能片区安置房建设项目 | 1 | 第一安置点棚改项目 | 121610㎡ | 25000 | 12500 | 社会资金 | 练江河一片区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 第一安置点建设 | 11.8万㎡ | 25000 | 12500 | 社会资金 | 练江河二片区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 第二安置点建设 | 3万㎡ | 9000 | 4500 | 社会资金 | 练江河二片区 | 2018年开工 |  |
| 六、功能片区安置房建设项目 | 功能片区安置房建设项目 | 4 | 第三、四安置点生活安置 | 250.31亩 | 50000 | 2000 | 社会资金 | 皇家驿站片区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 北部新区安置房项目 （一期、二期） | 建筑面积30.6万平方米，共12栋 | 76000 | 38000 | 社会资金 | 北部新区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 南安置区 | 219.648亩 | 54475 | 27238 | 社会资金 | 小清河片区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 北安置区 | 365亩 | 90525 | 45263 | 社会资金 | 小清河片区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 第17小学迁建项目 | 45亩 | 5000 | 2500 | 社会资金 | 练江河二片区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 示范区谋划安置区（文化路、白云山大道、阳城路、交通路围合区） | 225亩 |  |  | 社会资金 | 示范区 | 储备项目 |  |
|  |  | 10 | 金顶山路与文渊路交叉口东北侧地块用于安置房建设 | 约30亩 | 20000 |  | 社会资金 | 高铁广场片区（东方今典） | 储备项目 |  |
|  |  | 小计 | 355000 | 144500 |  |  |  |  |
| 七、棚户区改造项目 | 1、棚户区改造项目 | 1 | 雪松办丰泽路十三香路友谊街乐山大道围合区域棚户区改造项目 | 316026 | 136100 | 136100 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 老街办练江大道乐山大道风光路合围区域棚户区改造项目 | 74000 | 50000 | 50000 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 老街办老街一组白桥一组城中村改造项目 | 144000 | 35000 | 35000 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 顺河办柳堰庙社区九里庄组棚户区改造项目 | 120000 | 21800 | 21800 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
| 七、棚户区改造项目 | 1.棚户区改造项目 | 5 | 顺河办顺河社区青庄组顺河组棚户区改造项目 | 315000 | 56800 | 56800 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 人民办京广铁路中华大道平等路富强路围合区域棚户区改造项目 | 98923 | 49100 | 49100 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 人民办人民街富强路平等路人民街三巷围合区域棚户区改造项目 | 54400 | 35000 | 35000 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 顺河办顺河社区邓庄组袁楼组城中村改造项目 | 241000 | 43400 | 43400 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 顺河办马堰社区大雷沟组小雷沟组及其两侧区域棚户区改造项目 | 197300 | 39600 | 39600 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 10 | 火车站东广场区域棚户区改造项目（淮河大道－雪松大道） | 432200 | 166458 | 166458 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 11 | 火车站东广场区域棚户区改造项目（雪松大道－中华大道） | 428514 | 198200 | 198200 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 12 | 火车站东广场区域棚户区改造项目（中华大道－汝河大道） | 522550 | 199886 | 199886 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 13 | 金河办事处丰泽路两侧棚户区改造项目 | 221941 | 63800 | 63800 | 银行贷款 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 14 | 关王庙棚户区改造项目 | 239231 | 56300 | 56300 | 银行贷款 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 15 | 金山办事处翟庄居委会小吴庄棚户区改造项目 | 178235 | 22400 | 22400 | 银行贷款 | 开发区 | 2018年开工 |  |
| 七、棚户区改造项目 | 1、棚户区改造项目 | 16 | 金山办事处翟庄居委会斋贡庄棚户区改造项目 | 159700 | 29400 | 29400 | 银行贷款 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 17 | 练江河南棚户区改造项目 | 132000 | 24000 | 24000 | 银行贷款 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 18 | 练江河北棚户区改造项目 | 836550 | 147800 | 147800 | 银行贷款 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 19 | 西苑片区棚户区改造项目 | 1165907 | 127200 | 127200 | 银行贷款 | 示范区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 20 | 高铁广场片区棚户区改造项目 | 1235715 | 138800 | 138800 | 银行贷款 | 示范区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 1641044 | 1641044 |  |  |  |  |
|  | 2、棚户区改造基础配套项目 | 1 | 驻马店市小清河片区棚户区改造工程北安置区清河佳苑配套基础设施项目 | 新建道路15152平方米，电力电缆27494米，箱变13台，供水管线3260米，雨水管网4613米，污水管网3856米，燃气管线11280米以及充电桩 | 2435 | 2435 | 中央预算内资金 | 驻马店市投资有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 驻马店市小清河片区棚户区改造工程南安置区清河佳苑配套基础设施项目 | 配套市政给排水管网、电力电信工程、天然气工程、社区服务用房、地下车库、绿化工程等配套设施建设 | 4200 | 4200 | 中央预算内资金 | 驻马店市投资有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 驻马店装备产业集聚区滨河刘竹园新村棚户区改造（一期）配套基础设施工程 | 项目区道路建设工程以及与之配套的市政给排水管网工程、电力工程、天然气工程、社区服务用房工程、幼儿园工程、地下车库工程等基础设施工程。 | 6769 | 6769 | 中央预算内资金 | 驻马店市民生置业有限公司 | 2018年开工 |  |
| 七、棚户区改造项目 | 2、棚户区改造基础配套项目 | 4 | 驻马店市驿城区向阳花园棚户区改造（南区46号）配套基础设施建设项目 | 配套基础设施：道路219米、绿化3306.64平方米、给水管网720米、污水管网965.8米、变压器4台、燃气管网906.4米、供热管网3513.58米等 | 1312 | 1312 | 中央预算内资金 | 驻马店市新天置业房地产开发有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 驻马店装备产业集聚区棚户区改造安置房滨河罗庄新村（一期）配套基础设施项目 | 项目建设内容包括配套的市政给排水管网、电力电信、道路、天然气及物业用房、幼儿园、垃圾处理、车库、绿化、充电桩等基础设施工程 | 5024 | 5024 | 中央预算内资金 | 驻马店民生滨河城房地产开发有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 驻马店装备产业集聚区开源社区安置工程配套基础设施建设项目 | 给排水、电气工程、道路工程、天然气工程、供热工程、社区服务中心工程、幼儿园、地下车库工程、垃圾处理工程 | 6295 | 6295 | 中央预算内资金 | 河南蓝天置业有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 驻马店市驿城区市政工程王楼（金域水岸）棚户区改造配套基础设施建设项目 | 给排水、电气工程、道路工程、天然气工程、供热工程、社区服务中心工程、幼儿园、地下车库工程、垃圾处理工程 | 1322 | 1322 | 中央预算内资金 | 驻马店市天宇房地产开发有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 驻马店市驿城区刘阁办事处西高社区六村民组棚户区改造（高铁壹号）一期配套基础设施建设项目 | 该项目总占地305.55亩，总建筑面积899142平方米。根据项目总体规划，一期建设地下停车位37228.01平方米，公共绿地15404.42平方米。 | 2435 | 2435 | 中央预算内资金 | 河南艾森房地产集团有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 驻马店市驿城区橡林办事处塘坊居委会柏林王村民组城中村改造（一期）配套基础设施建设项目 | 配套的市政给排水管网、电力电信及照明、道路、天然气及物业用房、垃圾处理、车库、绿化，医疗卫生室、充电桩 | 2610 | 2610 | 中央预算内资金 | 驻马店市驿城区泓丰房地产开发有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 10 | 驻马店市驿城区雪松办事处和谐家园棚户区改造配套基础设施建设项目 | 给排水工程、电气工程、道路工程、天然气工程、垃圾收集点、地下车库工程、物业用房及社区服务中心、绿化工程、充电桩 | 2173 | 2173 | 中央预算内资金 | 驻马店市金鼎置业有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 34575 | 34575 |  |  |  |  |

驻马店市人民政府办公室     　              　 2018年3月6日印发