附件3

2018年驻马店市中心城区城市基础设施项目汇总表（新增项目）

| 项目性质 | 序号 | 项目类别 | 项目元素 | 数量 | 工程概算（万元） | 2018年计划完成投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增项目 | 1 | 城市市政道路建设项目 | 城市道路项目 | 76 | 494700 | 113100 |  |
|  |  |  | 主次干道升级改造项目 | 11 | 66420 | 25210 |  |
|  |  |  | 明线入地项目 | 5 | 7400 | 5400 |  |
|  |  |  | 地下通道项目 | 3 | 9000 | 0 |  |
|  |  |  | 停车场建设项目 | 11 | 0 | 0 |  |
|  | 2 | 城市生态水系项目 | 城市生态水系项目 | 6 | 186900 | 18900 |  |
|  |  |  | 河道修复项目 | 2 | 2930 | 2930 |  |
|  | 3 | 环卫基础设施项目 | 污水处理厂项目 | 3 | 87600 | 6300 |  |
|  |  |  | 垃圾处理厂项目 | 2 | 3200 | 2500 |  |
|  |  |  | 公厕项目 | 3 | 1730 | 1260 |  |
| 新增项目 | 4 | 公用事业设施项目 | 城市亮化项目 | 19 | 5680 | 5680 |  |
|  |  |  | 城市热力项目 | 7 | 8900 | 8900 |  |
|  |  |  | 城市燃气项目 | 45 | 9700 | 9700 |  |
|  |  |  | 供水管网项目 | 12 | 18400 | 18400 |  |
|  |  |  | 供电线路建设项目 | 10 | 11987 | 7092 |  |
|  | 5 | 服务产业类项目 | 驻马店商砼产业园项目 | 1 | 17000 | 7500 |  |
|  |  |  | 静脉产业园区项目 | 12 | 37800 | 2560 |  |
|  |  |  | 服务工业项目 | 7 | 16400 | 1640 |  |
|  | 6 | 功能片区安置房建设项目 | 功能片区安置房建设项目 | 10 | 355000 | 144500 |  |
|  | 7 | 棚户区改造项目 | 棚户区改造项目 | 20 | 1641000 | 1641000 |  |
|  |  |  | 棚户区改造基础配套项目 | 10 | 34575 | 17288 |  |
|  | 合计 | 275 | 3016322 | 2039860 |  |

2018年驻马店市中心城区城市基础设施项目建设一览表（新增项目）

制表单位：驻马店市住房和城乡建设局

| 项目类别 | 项目 元素 | 序号 | 工程名称 | 建设内容及规模（米） | 工程 概算 （万元） | 2018年计划完成投资额 （万元） | 资金来源 | 实施主体 | 起止年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 1 | 向阳街 （天顺路至练江河） | 360*15 | 160 | 80 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 蔡州路 （开源大道-古吕路） | 2497×30 | 4673 | 2337 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 丰华路 （开源大道-洪河大道） | 1480*30 | 2700 | 1350 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 柏城路 （中原大道至迎宾大道） | 700*30 | 2000 | 1300 | 市级投资 | 市住建局 | 2018年开工 | (含征地拆迁600万元） |
|  |  | 5 | 前进大道 （周庄路—遂平界） | 560*40 | 2330 | 2330 | 市级投资 | 开发区 | 2018年开工 | (含征地拆迁530万元） |
|  |  | 小计 | 11863 | 7397 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 福宁路道路工程 （铜山大道-滨河路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程704*20 | 2500 | 1250 | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 规划支路纵路 （汝河大道-福宁路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程541*20 |  |  | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 规划支路横路 （南庄路-规划支路纵路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程299*20 |  |  | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 南庄路道路工程 （福宁路—汝河大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程401*20 |  |  | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 10 | 规划支路纵路 （练江大道-福宁路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程456*20 | 3900 | 1950 | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 11 | 规划支路横路 （天中山大道-规划支路纵路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程1193*20 |  |  | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 12 | 南庄路道路工程 （滨河西路—汝河大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程561*20 |  |  | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 13 | 规划支路 （铜山大道-南庄路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程383*20 |  |  | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 14 | 滨河西路 （铜山大道—汝河大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程2317*50 | 7000 | 3500 | 社会资金 | 练江河一片区（科中公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 13400 | 6700 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 滨河西路 （铜山大道-金顶山路） | 1071*50 | 2166 | 1083 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 16 | 金顶山路 （中华路至滨河西路） | 3000*50 | 7000 | 2000 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 17 | 练江路 （铜山大道至金顶山路）升级改造 | 1000*60 | 3000 | 1500 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 18 | 薄山路道路南段工程 （练江路至西山大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程700*30 | 1303 | 652 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 19 | 薄山路北段道路工程 （翠竹路至练江路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程760*30 | 1624 | 812 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 20 | 福宁路道路工程 （薄山路至铜山大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程650*35 | 953 | 477 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年开工 |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 21 | 前许路道路工程 （金顶山路至薄山路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程786*20 | 979 | 490 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 22 | 规划支路A道路工程 （翠竹路至前许路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程382*30 | 565 | 0 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年启动 |  |
|  |  | 23 | 规划竖路 （练江路至滨河西路） | 1500*30 | 3000 | 0 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年启动 |  |
|  |  | 24 | 规划横路 （铜山大道至规划竖路） | 600*30 | 800 | 0 | 社会资金 | 练江河二片区（同美公司） | 2018年启动 |  |
|  |  | 小计 | 21390 | 7013 |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 一号液压升降坝 | 坝宽120m | 3100 | 3100 | 社会资金 | 皇家驿站片区（皓联公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 26 | 环湖路 （滨河西路-金顶山路） | 3700*30 | 9600 | 4800 | 社会资金 | 皇家驿站片区（皓联公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 27 | 玉兰路 （天中山大道-白桥路） | 1500*40 | 3000 | 3000 | 社会资金 | 皇家驿站片区（皓联公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 28 | 建设路道路工程 （金顶山路-白桥路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程4000*120 | 20000 | 14000 | 社会资金 | 皇家驿站片区（皓联公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 29 | 铜山大道跨湖大桥工程 | 800*60 | 27660 | 14260 | 社会资金 | 皇家驿站片区（皓联公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 30 | 李庄路道路工程 （玉兰路-建设大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程885*30 | 1760 | 1760 | 社会资金 | 皇家驿站片区（皇家驿站开发公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 65120 | 40920 |  |  |  |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 31 | 四支路道路工程 （淮河大道-九支路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程453*16 | 616 | 308 | 社会资金 | 高铁广场片区（东方今典） | 2018年开工 |  |
|  |  | 32 | 金顶山路道路工程 （文渊路-洪河大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程1354*30 | 4151 | 2076 | 社会资金 | 高铁广场片区（东方今典） | 2018年开工 |  |
|  |  | 33 | 泰山路道路工程 （金顶山路-铜山大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程781*40 | 3248 | 1624 | 社会资金 | 高铁广场片区（东方今典） | 2018年开工 |  |
|  |  | 34 | 薄山路（文渊路-洪河大道） | 1386*30 | 2770 | 1385 | 社会资金 | 高铁广场片区（东方今典） | 2018年开工 |  |
|  |  | 35 | 慎阳路（铜山-金顶山） | 770*40 | 2300 | 1150 | 社会资金 | 高铁广场片区（东方今典） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 13085 | 6543 |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 白云山大道道路工程 （文渊路-金雀路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程1755*60+30*2 | 9000 | 4500 | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 37 | 淮河西路 （阳城路-白云山大道） | 671*40 | 1900 | 950 | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 38 | 阳城路（开源大道-文渊路） | 552*40+40*2 | 3000 | 1500 | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 39 | 真阳路（开源大道-文渊路） | 552*40 | 1500 | 750 | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 40 | 文渊路（真阳路-阳城路） | 1348*30 | 3800 | 1900 | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 19200 | 9600 |  |  |  |  |
|  |  | 41 | 规划一支路 （真阳路-阳城路） | 1348*37 | 3300 |  | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年启动 |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 42 | 规划二支路 （文渊路-开源大道） | 552*40 | 1600 |  | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年启动 |  |
|  |  | 43 | 规划三支路 （文渊路-金雀路） | 1749*20 | 2250 |  | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年启动 |  |
|  |  | 44 | 规划一支路 （阳城路-白云山） | 669*20 | 860 |  | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年启动 |  |
|  |  | 45 | 规划二支路 （阳城-白云山） | 673*20 | 870 |  | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年启动 |  |
|  |  | 小计 | 8880 |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 | 团结路道路工程 （铜山大道至金顶山路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程1003*30 | 2235 | 1118 | 社会资金 | 高铁广场片区（驿城区） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 2235 | 1118 |  |  |  |  |
|  |  | 47 | 乐山大道道路工程 （棠溪大道-创业大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程2100×50 | 7500 | 3000 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
|  |  | 48 | 文明大道北段道路工程 （顺河路-棠溪大道） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程3350×60 | 17859 | 10758 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
|  |  | 49 | 文明大道北段（棠溪大道至遂平界） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程3500*60 | 11200 | 3733 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
|  |  | 50 | 金山路道路工程 （创业大道-纬十路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程3385×30 | 6630 | 2210 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
|  |  | 51 | 竹沟路道路工程 （创业大道-纬十二路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程3615×30 | 7111 | 2370 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
|  |  | 52 | 纬八路道路工程 （文明路-富强北路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程2247×40 | 4004 | 1335 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 53 | 竹沟路跨小清河桥 | 宽30米 | 1000 | 333 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
|  |  | 54 | 纬八路跨小清河桥 | 宽40米 | 1500 | 500 | 社会资金 | 北部新区 （正华置地） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 56804 | 24240 |  |  |  |  |
|  |  | 55 | 经一北路道路工程 （纬八西路-纬九路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程531*30 | 688 | 344 | 社会资金 | 职教园区 （信合集团） | 2018年开工 |  |
|  |  | 56 | 薄山路（纬十二支路-纬十路） | 道路、排水及市政配套设施3792*30 | 1800 | 900 | 社会资金 | 职教园区 （信合集团） | 2018年开工 |  |
|  |  | 57 | 柏城南路（薄山路-铜山大道） | 道路、排水及市政配套设施750*25 | 1400 | 700 | 社会资金 | 职教园区 （信合集团） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 3888 | 1944 |  |  |  |  |
|  |  | 58 | 纬二路道路工程 (铜山大道-学院路) | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程1178*40 | 3562 | 1781 | 社会资金 | 小清河片区 （市投资公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 59 | 纬三路道路工程 (学院路-经一路) | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程647*40 | 1106 | 553 | 社会资金 | 小清河片区 （市投资公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 60 | 纬四路道路工程 (文明大道-铜山大道) | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程2309*50 | 9240 | 4620 | 社会资金 | 小清河片区 （市投资公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 61 | 纬六西路道路工程 （盘龙山北路-学院北路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程1699*30 | 725 | 363 | 社会资金 | 小清河片区 （市投资公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 62 | 纬七西路道路工程 （学院路-经一北路） | 行车道、人行道、雨污排水、电力、弱电管网、照明等市政配套工程505*30 | 691 | 346 | 社会资金 | 小清河片区 （市投资公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 15324 | 7662 |  |  |  |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 63 | 东祥路 （前进路至农业路） | 379*30 | 682 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 64 | 南海路 （雪松大道至中华大道） | 1631*30 | 3915 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 65 | 东开路 （南海路至前进大道） | 758*30 | 1972 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 66 | 东明路 （南海路至前进大道） | 642*40 | 1992 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 67 | 广场 | 火车站东广场 | 201831 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 68 | 小游园及绿化 |  | 10722 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 69 | 西南广场（原中山街） |  | 33257 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 70 | 菜市街南延 （交通路至中华大道） | 570*25 | 1254 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 2018年启动 |  |
|  |  | 71 | 规划路一 （南海路至前进大道） | 610*20 | 1099 |  | 拟包装PPP项目 | 火车站广场 片区 | 储备项目 |  |
|  |  | 72 | 规划路二 （南海路西至前进大道西） | 612*20 | 1101 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 储备项目 |  |
|  |  | 73 | 规划路三 （中华大道至雪松大道） | 1635*20 | 3271 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 储备项目 |  |
|  |  | 74 | 规划路四 （规划路二至东开路） | 836*20 | 1672 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 储备项目 |  |
|  |  | 75 | 环形路 （南海路至南海路） | 747*12 | 597 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 储备项目 |  |
|  |  | 76 | 规划支路 （十一中学至中华大道） | 192*12 | 154 |  | 拟包装 PPP项目 | 火车站广场 片区 | 储备项目 |  |
|  |  | 小计 | 263519 |  |  |  |  |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 2.主次干道升级改造 | 1 | 练江大道（天中山大道—驿城大道）道路整修工程 | 5040*40 | 16380 | 16380 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 | (含征地拆迁1500万元） |
|  |  | 2 | 汝河大道慢道整修工程（蔡州路—天中山大道） | 7500*14 | 10074 | 0 | 已列入PPP项目 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 铜山大道慢车道整修工程（天中山大道—开源大道） | 8000*60 | 9296 | 0 | 已列入PPP项目 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 天中山大道整修工程 （通达路—汝河大道） | 6920*60 | 21836 | 0 | 已列入PPP项目 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 天中广场南支路改造 | 631*20 | 600 | 600 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 其它40条道路中修工程及市政养护中心建设、养护机械设备购置 | 单块面积400平方米以上8000平方米以下的道路维修；人行道隔离设施安装；道路养护设备机械购置。 | 7200 | 7200 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 | (含征地拆迁200万元） |
|  |  | 7 | 文化路与文明路交叉口导流岛改造项目 |  | 150 | 150 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 金雀路与天中山大道交叉口导流岛改造项目 |  | 150 | 150 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 65686 | 24480 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 农业路西侧人行道维修 （东平路至淮河大道） | 人行道及综合管网改造，道路长506米 | 200 | 200 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 10 | 如意巷升级改造 （骏马路至白桥路） | 车行道改造、人行道改造 道路长210米 | 81 | 81 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 11 | 自由街升级改造 （交通路至雪松路） | 人行道升级改造、综合管线配套700m | 450 | 450 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 731 | 731 |  |  |  |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 3.明电入地项目 | 1 | 中心城区明线入地项目 | 管网已建成的主干道全部入地 | 3200 | 1200 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 | （含拆迁费用200万元） |
|  |  | 2 | 驿城区背街小巷明线入地项目 | 文明路、富强路、雪松路、中华路围合区域 | 1500 | 1500 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 开发区背街小巷明线入地项目 | 文明路、富强路、开源路、雪松路围合区域 | 1500 | 1500 | 区级投资 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 集聚区背街小巷明线入地项目 | 辖区内全部区域 | 700 | 700 | 市级投资 | 市产业集聚区 | 2018年开工 | （含拆迁费用200万元） |
|  |  | 5 | 示范区背街小巷明线入地项目 | 辖区内全部区域 | 500 | 500 | 市级投资 | 示范区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 7400 | 5400 |  |  |  |  |
|  | 4.地下通道项目 | 1 | 铜山大道与置地大道交叉口地下人行通道项目 |  | 3000 |  | 拟包装PPP项目 | 市住建局 | 储备项目 | 与骏马河提升工程一并包装成PPP项目 |
|  |  | 2 | 铜山大道与交通路交叉口地下人行通道项目 |  | 3000 |  | 拟包装PPP项目 | 市住建局 | 储备项目 |  |
|  |  | 3 | 金雀路与乐山大道交叉口地下人行通道项目 |  | 3000 |  | 拟包装PPP项目 | 市住建局 | 储备项目 |  |
|  |  | 小计 | 9000 |  |  |  |  |  |
|  | 5.停车场建设 | 1 | 中医院停车场项目 | 中医院与胡庙派出所之间 |  |  | 社会资金 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 体育中心停车场 | 800个车位 |  |  | 黄淮学院投资 | 黄淮学院 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 黄淮学院院北停车场 | 泰山路与学院路路交叉口西南角停车场 |  |  | 社会资金 | 黄淮学院 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 老卫校停车场 | 骏马路与中华路交叉口西南角停车场 |  |  | 社会投资 | 市城投公司 | 2018年开工 |  |
| 一、城市市政道路建设项目 | 5、停车场建设 | 5 | 高铁广场停车场 | 高铁站前广场北 |  |  | 社会资金 | 示范区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 儿童公园停车场 | 儿童公园门口东侧 |  |  | 社会资金 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 天中广场停车场 | 开源路与骏马路交叉口西南角 |  |  | 社会资金 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 金山角停车楼 | 交通路与风光路交叉口东北角 |  |  | 社会资金 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 乐山商场停车楼 | 解放大道与乐山大道交叉口 西南角 |  |  | 社会资金 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 10 | 爱家购物中心停车场项目 | 爱家购物中心门前广场 |  |  | 社会资金 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 11 | 靖宇广场停车场 | 乐山路与中华路交叉口东北角 |  |  | 社会资金 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 二、城市生态水系项目 | 1、城市生态水系 | 1 | 薛庄河、五里河上游河道综合治理及连通补源 工程 | 新建连通双高楼水库和薛庄河上游输水管2.3km，衬砌输水河道0.3km，河道疏浚开挖6.55km，新建3座液压升降坝、3座溢流坝、1座跌水，重建2座桥梁及薛庄河、五里河上游生态湿地建设等工程 | 39866 | 5000 | 已列入PPP项目 | 市水利局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 双高楼水库工程 | 新建泄洪闸1座、大坝及溢洪道加固，通过扩容后总库容达到219万立方米。 | 18142 | 3000 | 已列入PPP项目 | 市水利局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 骏马河提水钢坝工程 | 骏马河全段新建9个坝 | 500 | 500 | 市级投资 | 市水利局 | 2018年开工 |  |
| 二、城市生态水系项目 | 1.城市生态水系 | 4 | 开源大道南侧绿化带景观水系（平山大道-阳城路、真阳路-金顶山路） | 2197*30 | 3300 | 3300 | 市级投资 | 示范区 | 2018年开工 | 开源大道景观水系分为两段 |
|  |  |  | 开源大道南侧绿化带景观水系（阳城路-真阳路） | 1348*30 | 2100 | 2100 | 社会资金 | 高铁广场片区（铁投公司） | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 小清河引水灌溉调节工程 | 长约2800米，河道443亩，绿地691亩 | 28000 | 5000 | 社会资金 | 北部新区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 示范区27平方公里水系 | 示范区27平方公里水系 | 95000 |  | 拟包装PPP项目 | 示范区 | 储备项目 |  |
|  |  | 小计 | 186908 | 18900 |  |  |  |  |
|  | 2.河道修复 | 1 | 中心城区排水口、管道、火车站北货场排水改造、检查井治理 | 市区河道（渠）排水口及排水管道、火车站北货场排水改造检查井检测评估及整治维修；管道清淤；污水截流等黑臭水体整治内容。 | 1430 | 1430 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 市政管道淤泥处理站 | 站房4座，泥砂分离和脱水处理设施、淤泥清理和运输机械。 | 1500 | 1500 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 2930 | 2930 |  |  |  |  |
| 三、环卫基础设施项目 | 1.污水处理厂项目 | 1 | 第五污水处理厂 | 污水处理厂一座，再生水提升泵站一座及部分配套排水水管网。15万立方米/日 | 25000 | 0 | 社会资金 | 市住建局 | 2018年启动 | 由市财政局出资前期费用1000万元 |
|  |  | 2 | 驻马店市第六污水处理厂 | 建设的内容包括20万立方米/日污水处理厂设施及配套管网设施 | 50000 | 0 | 社会资金 | 市住建局 | 2018年启动 |  |
|  |  | 3 | 第三污水处理厂二期工程 | 本项目位于驻马店市工业一路与迎宾大道交叉口东北角，驻马店市第三污水处理厂厂区内。 | 12614 | 6307 | 社会资金 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 87614 | 6307 |  |  |  |  |
| 三、环卫基础设施项目 | 2.垃圾处理厂项目 | 1 | 大型垃圾转运站 | 示范区刘阁乡新建一处含日转运能力200吨的大型垃圾转运站 | 800 | 800 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 中心城区垃圾中转站项目 | 共20个，其中驿城区辖区14个，开发区辖区4个，示范区辖区2个。 | 2445 | 1712 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 | （含征地拆迁45万元） |
|  |  | 小计 | 3245 | 2512 |  |  |  |  |
|  | 3.公厕项目 | 1 | 中心城区公厕建设项目 | 共19个，其中示范区辖区5个，集聚区辖区14个 | 760 | 532 | 市级投资 | 市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 驿城区公厕项目 | 共27个，人民街道5个，西园街道1个，香山街道6个，东风街道15个。 | 810 | 567 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 开发区公厕项目 | 共4个，其中文娱二路1个，洪河大道与乐山路附近1个，小清河附近1个，板桥路东段1个 | 160 | 160 | 区级投资 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 1730 | 1259 |  |  |  |  |
| 四、公用事业设施项目 | 1.城市亮化项目（城市照明） | 1 | 滨河路路灯改造工程（白桥路至天中山大道） | 80基 | 80 | 80 | 市级投资 | 路灯管理处 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 天中广场北门路灯工程(骏马路至乐山路) | 照树灯/133基 | 50 | 50 | 市级投资 | 路灯管理处 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 泰山路路灯工程（盘龙山路至铜山大道） | 50基 | 120 | 120 | 市级投资 | 路灯管理处 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 洪河大道路灯工程（乐山大道至富强路） | 100基 | 180 | 180 | 市级投资 | 路灯管理处 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 东平路路灯改造工程（驿城大道至汝宁路） | 单臂/80基 | 250 | 250 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 东祥路路灯改造工程（驿城大道至汝宁路） | 单臂/80基 | 250 | 250 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
| 四、公用事业设施项目 | 1.城市亮化项目（城市照明） | 7 | 纬五东路亮化项目 （驿城大道—百汇路） | 道路照明 | 150 | 150 | 区级投资 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 纬七东路亮化项目 （前进支路—迎宾路） | 道路照明 | 210 | 210 | 区级投资 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 纬八东路亮化项目 （前进支路—迎宾路） | 道路照明 | 200 | 200 | 区级投资 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 10 | 前进大道亮化项目 （洪河大道--周庄路） | 道路照明 | 250 | 250 | 区级投资 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 11 | 创业大道亮化项目 （前进支路—迎宾路） | 道路照明 | 250 | 250 | 区级投资 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 12 | 针织厂西路安装路灯 | 单臂/10基 | 20 | 20 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 13 | 中华大道下穿铁路涵洞夜景照明工程 | 路灯景观灯及管线安装 | 350 | 350 | 市级投资 | 实施主体：路灯管理处 责任单位：市城管局 | 2018年开工 |  |
|  |  | 14 | 雪松大道下穿铁路涵洞夜景照明工程 | 路灯景观灯及管线安装 | 330 | 330 | 市级投资 |  | 2018年开工 |  |
|  |  | 15 | 鹏宇过街天桥夜景照明工程 | 路灯景观灯及管线安装 | 210 | 210 | 市级投资 |  | 2018年开工 |  |
|  |  | 16 | 开源大道立交桥夜景 照明工程 | 路灯景观灯及管线安装 | 280 | 280 | 市级投资 |  | 2018年开工 |  |
|  |  | 17 | 开源河道（黄淮学院东院墙至骏马路）夜景照明工程 | 对开源河道实施亮化工程建设 | 500 | 500 | 市级投资 |  | 2018年开工 |  |
|  |  | 18 | 金雀路、开源路、铜山大道、高铁围合区域夜景亮化 | 金雀路、开源路、铜山大道、高铁围合区域夜景亮化 | 1000 | 1000 | 社会投资 | 示范区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 19 | 交通路、解放路、富强路、京广铁路围合区域夜景亮化 | 交通路、解放路、富强路、京广铁路围合区域夜景亮化 | 1000 | 1000 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 5680 | 5680 |  |  |  |  |
| 四、公用事业设施项目 | 2.城市热力项目 | 1 | 皇家驿站主线：天中山大道（南滨河路-建设大道）、玉兰路（天中山大道-铜山大道）、铜山大道（环湖路—建设大道） | 钢套直埋管施工，管径DN600，长度约5100m | 7000 | 7000 | 社会资金 | 国电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 天顺路支干线 （铜山大道—盘龙山路） | 钢套钢直埋管施工，管径DN200，长度约0.8km。 | 150 | 150 | 社会资金 | 国电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 白桥路支干线 （滨河南路—百合路） | 钢套钢直埋管施工，管径DN300，长度约0.55km。 | 170 | 170 | 社会资金 | 国电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 天顺路支干线 （白桥路—向阳街） | 钢套钢直埋管施工，管径DN200，长度约0.6km | 115 | 115 | 社会资金 | 国电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 通达路支干线 （金山路—富强北路） | 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管施工，管径DN400，长度约0.5km。 | 160 | 160 | 社会资金 | 国电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 泰山路 （经二路—金山路） | 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管施工，管径DN400，长度约0.4km。 | 130 | 130 | 社会资金 | 国电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 文明大道支干线 （洪河大道—创业大道） | 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管施工，管径DN500，长度约2.8km。 | 1170 | 1170 | 社会资金 | 国电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 8895 | 8895 |  |  |  |  |
|  | 3.城市燃气项目 | 1 | 薄山路（体育路-雪松路）（定向钻500m） | de250-2700 | 339 | 339 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 梅园路（金顶山路-铜山大道）（定向钻200m） | de160-900 | 78 | 78 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 丹桂路（风光路-白桥路）（定向钻800m） | de250-800 | 154 | 154 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
| 四、公用事业设施项目 | 3.城市燃气项目 | 4 | 体育路（香山路-薄山路）（定向钻1200m） | de200-400 | 58 | 58 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  |  |  | de250-1200 | 190 | 190 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 乐山大道（纬四路-创业大道）de250-1500m | de250-1500 | 135 | 135 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 文明路百合春天外线 （全部定向钻） | de250-150 | 29 | 29 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 文明路百合春天外线 （全部定向钻） | de200-100 | 15 | 15 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 雪松路（金顶山路-西高花园）（全部定向钻） | de200-252 | 37 | 37 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 练江大道（文明小区-白桥路）（全部定向钻） | de200-670 | 98 | 98 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 10 | 乐山路问天阁外线（全部定向钻） | de110-140 | 13 | 13 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 11 | 铜山大道（金纱路-慎阳路）（全部定向钻） | de250-240 | 46 | 46 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 12 | 慎阳路（铜山大道-盘龙山路）（全部定向钻） | de250-700 | 134 | 134 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 13 | 盘龙山路建业十八城四期外线（全部定向钻） | de200-70 | 10 | 10 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 14 | 置地阳光花园外线 （全部定向钻） | de90-45 | 4 | 4 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 15 | 雪松路穿越天中山路 （全部定向钻） | de110-100 | 9 | 9 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
| 四、公用事业设施项目 | 3.城市燃气项目 | 16 | 金雀路（金顶山路-卢浮9号）（全部定向钻） | de160-700 | 89 | 89 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 17 | 创业大道（学院路-乐山大道）（定向钻600米） | de250-1600 | 205 | 205 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 18 | 创业大道（乐山大道-富强北路）（全部定向钻） | de250-1700 | 326 | 326 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 19 | 文明大道(创业大道-古吕路）（定向钻1600m） | de200-1600 | 234 | 234 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 20 | 建设大道（金顶山路-白桥路）（定向钻1500m） | de200-3800 | 380 | 380 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 21 | 白桥路（春柳路-杨靖宇纪念馆南） | de200-1800 | 126 | 126 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  |  |  | de250-500 | 45 | 45 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 22 | 盘龙山北路（纬十二路-纬七路） | de250-2700 | 243 | 243 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 23 | 纬九路（盘龙山路-铜山大道）（定向钻500m） | de200-500 | 73 | 73 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 24 | 雪松路（帝秀酒店-铜山大道）（定向钻500m） | de200-500 | 73 | 73 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 25 | 淮河大道蓝钻公馆外线（穿越淮河大道） | de110-70 | 6 | 6 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 26 | 光明路六九三厂外线（练江路-六九三厂家属院）（全部定向钻） | de110-200 | 18 | 18 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 27 | 十三香路大王楼外线（穿越十三香路） （全部定向钻） | de110-60 | 5 | 5 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
| 四、公用事业设施项目 | 3.城市燃气项目 | 28 | 高铁商务区九支路（薄山路-三支路东侧）（定向钻100m） | de200-270 | 27 | 27 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 29 | 泰山路（香山路东侧-铜山大道西侧） | de200-760 | 53 | 53 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 30 | 学院路（纬十一路南侧-创业大道南侧）（定向钻500m） | de200-2750 | 231 | 231 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 31 | 滨河南路（产业集聚区管委会-蔡州路东侧） | de200-1900 | 133 | 133 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 32 | 文明大道皇家壹号二期（穿越文明大道）de160-100m(定向钻） | de160-100 | 13 | 13 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 33 | 中华路中压管线延伸至水屯6.6km(de200) | de200-6600 | 462 | 462 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 34 | 驿城大道中压管线延伸至古城6.4km(de250) | de250-6400 | 576 | 576 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 35 | 汝河大道次高压延伸至蚁蜂(8.4km) | DN200-8400 | 913 | 913 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 36 | 市政低压庭院改造 | de250-10000 | 900 | 900 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 37 | 铜山路（建设路-汝河大道）定向钻1300m | φ323-2890 | 727 | 727 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 38 | 中华大道（铜山-薄山）（全部定向钻） | de200-750 | 110 | 110 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 39 | 天中山大道（春柳路-建设大道）（定向钻100m） | de250-500 | 51 | 51 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 40 | 香山路 （体育路-淮河大道北） | de200-1000 | 70 | 70 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 41 | 玉兰路 （2号桥-天中山大道） | de200-1300 | 91 | 91 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
| 四、公用事业设施项目 | 3.城市燃气项目 | 42 | 北泉路（前进路-中原大道）（全部定向钻） | de250-3200 | 614 | 614 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 43 | 白桥路（百合路-春柳路）（定向钻1000米） | de250-2200 | 300 | 300 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 44 | 天中山大道（汝河-春柳）（定向钻800米） | de250-1800 | 244 | 244 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 45 | 河南省大气改善项目驻马店七县子项目驻马店市产业聚集区天然气管道改线工程 | 0.95公里 | 1035 | 1035 | 社会资金 | 豫南燃气 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 9719 | 9719 |  |  |  |  |
|  | 4.供水管网项目 | 1 | 东明路供水管网 （驿城大道-兴业大道） | 顶管及管网2865米 | 1150 | 1150 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 农业路供水管网 （北泉路-东明路） | 顶管及管网2110米 | 845 | 845 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 练江路（京广铁路-驿城） | 2000米 | 800 | 800 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 光明路（中华路-练江路） | 1220米 | 490 | 490 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 新建供水水质检测中心项目 | 检测水源水29项和出厂水42项指标 | 860 | 860 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 中原大道供水管网（中华大道-洪河大道） | 顶管及管网6000米 | 2400 | 2400 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 雪松大道供水管网（驿城大道-兴业大道） | 顶管及管网3000米 | 1200 | 1200 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 皇家驿站主线天中山大道（汝河大道-建设大道）、玉兰路（天中山大道-铜山大道）、铜山大道（环湖路—建设大道） | 长度约5100m（顶管500m，直埋4600m） | 5500 | 5500 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
| 四、公用事业设施项目 | 4.供水管网项目 | 9 | 慎阳路供水管网 （兴业大道-驿城大道） | 顶管及管网3282米 | 1312 | 1312 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 10 | 淮河大道供水管网 （前进大道-兴业大道） | 顶管及管网3282米 | 1312 | 1312 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 11 | 驻马店市练江河一片区棚户区改造外联供水管网工程 | 顶管及管网3788米 | 1086 | 1086 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 12 | 驻马店市练江河二片区棚户区改造外联供水管网工程 | 顶管及管网4874米 | 1422 | 1422 | 社会资金 | 中业公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 18377 | 18377 |  |  |  |  |
|  | 5.供电线路建设项目 | 1 | 驻马店市区莫庄（东区）110千伏变电站2号主变扩建工程 | 扩建主变1台，容量5万千伏安 | 785 | 785 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 110千伏刘阁变10千伏配出工程 | 新建电缆线路5.4千米，20位排管0.13千米，16位排管0.7千米 | 4795 | 2400 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 10千伏石供2、3架空线路新建工程 | 新建架空线路8.4千米 | 176 | 176 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 110千伏驿园变至公路港物流园开闭所10千伏电缆新建工程 | 新建电缆线路3.8千米 | 299 | 299 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 驻马店10千伏公路港物流园开闭所新建工程 | 新建10千伏开闭所1座 | 223 | 223 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 公路港物流园开闭所10千伏电缆配出工程 | 新建电缆线路0.1千米，16位排管0.56千米 | 254 | 254 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 10千伏驿供6、7与道供2、3电缆联络工程 | 新建电缆线路1千米 | 187 | 187 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 220千伏驻马店变10千伏配出工程 | 新建电缆线路0.46千米，12位排管0.28千米 | 136 | 136 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 金雀路03#、04#等环网柜新建工程 | 新建环网柜4面 | 132 | 132 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
| 四、公用事业设施项目 | 5.供电线路建设项目 | 10 | 高铁西广场110KV变电站（平山大道与金雀路交叉口西南） | 7.6亩 | 5000 | 2500 | 社会资金 | 供电公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 11987 | 7092 |  |  |  |  |
| 五、服务产业类项目 | 1.商砼产业园项目 | 1 | 驻马店商砼产业园项目 | 胡臧路（6.3公里） | 17000 | 7500 | 区级投资 | 驿城区 | 2018年开工 |  |
|  | 2.静脉产业园区项目 | 1 | 新源大道 （中原大道至迎宾大道） | 1935*40 | 6200 | 620 | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 古水路 （驿城大道至迎宾大道） | 3400*40 | 11000 | 1100 | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 迎宾大道 （新阳高速至新源大道） | 1295*60 | 5698 | 570 | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 蔡州大道 （规划二支路至新源大道） | 840*40 | 2700 | 270 | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 规划一支路 （规划四支路至规划七支路） | 1195*20 | 2150 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
|  |  | 6 | 规划二支路 （规划四支路至规划八支路） | 1795*20 | 3250 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
|  |  | 7 | 规划三支路 （规划二支路至规划四支路） | 645*10 | 600 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
|  |  | 8 | 规划四支路 （规划二支路至新源大道） | 615*20 | 1100 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
|  |  | 9 | 规划五支路 （规划二支路至新源大道） | 715*20 | 1300 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
|  |  | 10 | 规划六支路（规划二支路至新源大道） | 928*20 | 1670 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
|  |  | 11 | 规划七支路（规划二支路至新源大道） | 1025*20 | 1850 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
| 五、服务产业类项目 | 2.静脉产业园区项目 | 12 | 规划八支路（规划二支路至古水路） | 335*10 | 300 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 储备项目 |  |
|  |  | 小计 | 37818 | 2560 |  |  |  |  |
|  | 3.服务工业项目 | 1 | 建设大道道路工程 (驿城大道至前进大道) | 880*120 | 4020 | 1639 | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 建设大道道路工程 (蔡州路至迎宾大道) | 800*120 | 3700 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 芳草路 （文明大道至白桥路） | 850*16 | 960 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 福祥路 （金源路至汝河大道） | 750*16 | 850 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 风华路 （东江路至练江大道） | 1600*40 | 3840 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 东河路( 中原大道至蔡州路) | 750*30 | 1460 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 滨河东路 (前进大道至汝河大道) | 1200*20 | 1560 |  | 拟包装 PPP项目 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 16390 | 1639 |  |  |  |  |
| 六、功能片区安置房建设项目 | 功能片区安置房建设项目 | 1 | 第一安置点棚改项目 | 121610㎡ | 25000 | 12500 | 社会资金 | 练江河一片区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 第一安置点建设 | 11.8万㎡ | 25000 | 12500 | 社会资金 | 练江河二片区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 第二安置点建设 | 3万㎡ | 9000 | 4500 | 社会资金 | 练江河二片区 | 2018年开工 |  |
| 六、功能片区安置房建设项目 | 功能片区安置房建设项目 | 4 | 第三、四安置点生活安置 | 250.31亩 | 50000 | 2000 | 社会资金 | 皇家驿站片区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 北部新区安置房项目 （一期、二期） | 建筑面积30.6万平方米，共12栋 | 76000 | 38000 | 社会资金 | 北部新区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 南安置区 | 219.648亩 | 54475 | 27238 | 社会资金 | 小清河片区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 北安置区 | 365亩 | 90525 | 45263 | 社会资金 | 小清河片区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 第17小学迁建项目 | 45亩 | 5000 | 2500 | 社会资金 | 练江河二片区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 示范区谋划安置区（文化路、白云山大道、阳城路、交通路围合区） | 225亩 |  |  | 社会资金 | 示范区 | 储备项目 |  |
|  |  | 10 | 金顶山路与文渊路交叉口东北侧地块用于安置房建设 | 约30亩 | 20000 |  | 社会资金 | 高铁广场片区（东方今典） | 储备项目 |  |
|  |  | 小计 | 355000 | 144500 |  |  |  |  |
| 七、棚户区改造项目 | 1、棚户区改造项目 | 1 | 雪松办丰泽路十三香路友谊街乐山大道围合区域棚户区改造项目 | 316026 | 136100 | 136100 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 老街办练江大道乐山大道风光路合围区域棚户区改造项目 | 74000 | 50000 | 50000 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 老街办老街一组白桥一组城中村改造项目 | 144000 | 35000 | 35000 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 4 | 顺河办柳堰庙社区九里庄组棚户区改造项目 | 120000 | 21800 | 21800 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
| 七、棚户区改造项目 | 1.棚户区改造项目 | 5 | 顺河办顺河社区青庄组顺河组棚户区改造项目 | 315000 | 56800 | 56800 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 人民办京广铁路中华大道平等路富强路围合区域棚户区改造项目 | 98923 | 49100 | 49100 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 人民办人民街富强路平等路人民街三巷围合区域棚户区改造项目 | 54400 | 35000 | 35000 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 顺河办顺河社区邓庄组袁楼组城中村改造项目 | 241000 | 43400 | 43400 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 顺河办马堰社区大雷沟组小雷沟组及其两侧区域棚户区改造项目 | 197300 | 39600 | 39600 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 10 | 火车站东广场区域棚户区改造项目（淮河大道－雪松大道） | 432200 | 166458 | 166458 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 11 | 火车站东广场区域棚户区改造项目（雪松大道－中华大道） | 428514 | 198200 | 198200 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 12 | 火车站东广场区域棚户区改造项目（中华大道－汝河大道） | 522550 | 199886 | 199886 | 银行贷款 | 驿城区政府 | 2018年开工 |  |
|  |  | 13 | 金河办事处丰泽路两侧棚户区改造项目 | 221941 | 63800 | 63800 | 银行贷款 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 14 | 关王庙棚户区改造项目 | 239231 | 56300 | 56300 | 银行贷款 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 15 | 金山办事处翟庄居委会小吴庄棚户区改造项目 | 178235 | 22400 | 22400 | 银行贷款 | 开发区 | 2018年开工 |  |
| 七、棚户区改造项目 | 1、棚户区改造项目 | 16 | 金山办事处翟庄居委会斋贡庄棚户区改造项目 | 159700 | 29400 | 29400 | 银行贷款 | 开发区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 17 | 练江河南棚户区改造项目 | 132000 | 24000 | 24000 | 银行贷款 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 18 | 练江河北棚户区改造项目 | 836550 | 147800 | 147800 | 银行贷款 | 市产业集聚区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 19 | 西苑片区棚户区改造项目 | 1165907 | 127200 | 127200 | 银行贷款 | 示范区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 20 | 高铁广场片区棚户区改造项目 | 1235715 | 138800 | 138800 | 银行贷款 | 示范区 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 1641044 | 1641044 |  |  |  |  |
|  | 2、棚户区改造基础配套项目 | 1 | 驻马店市小清河片区棚户区改造工程北安置区清河佳苑配套基础设施项目 | 新建道路15152平方米，电力电缆27494米，箱变13台，供水管线3260米，雨水管网4613米，污水管网3856米，燃气管线11280米以及充电桩 | 2435 | 2435 | 中央预算内资金 | 驻马店市投资有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 2 | 驻马店市小清河片区棚户区改造工程南安置区清河佳苑配套基础设施项目 | 配套市政给排水管网、电力电信工程、天然气工程、社区服务用房、地下车库、绿化工程等配套设施建设 | 4200 | 4200 | 中央预算内资金 | 驻马店市投资有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 3 | 驻马店装备产业集聚区滨河刘竹园新村棚户区改造（一期）配套基础设施工程 | 项目区道路建设工程以及与之配套的市政给排水管网工程、电力工程、天然气工程、社区服务用房工程、幼儿园工程、地下车库工程等基础设施工程。 | 6769 | 6769 | 中央预算内资金 | 驻马店市民生置业有限公司 | 2018年开工 |  |
| 七、棚户区改造项目 | 2、棚户区改造基础配套项目 | 4 | 驻马店市驿城区向阳花园棚户区改造（南区46号）配套基础设施建设项目 | 配套基础设施：道路219米、绿化3306.64平方米、给水管网720米、污水管网965.8米、变压器4台、燃气管网906.4米、供热管网3513.58米等 | 1312 | 1312 | 中央预算内资金 | 驻马店市新天置业房地产开发有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 5 | 驻马店装备产业集聚区棚户区改造安置房滨河罗庄新村（一期）配套基础设施项目 | 项目建设内容包括配套的市政给排水管网、电力电信、道路、天然气及物业用房、幼儿园、垃圾处理、车库、绿化、充电桩等基础设施工程 | 5024 | 5024 | 中央预算内资金 | 驻马店民生滨河城房地产开发有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 6 | 驻马店装备产业集聚区开源社区安置工程配套基础设施建设项目 | 给排水、电气工程、道路工程、天然气工程、供热工程、社区服务中心工程、幼儿园、地下车库工程、垃圾处理工程 | 6295 | 6295 | 中央预算内资金 | 河南蓝天置业有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 7 | 驻马店市驿城区市政工程王楼（金域水岸）棚户区改造配套基础设施建设项目 | 给排水、电气工程、道路工程、天然气工程、供热工程、社区服务中心工程、幼儿园、地下车库工程、垃圾处理工程 | 1322 | 1322 | 中央预算内资金 | 驻马店市天宇房地产开发有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 8 | 驻马店市驿城区刘阁办事处西高社区六村民组棚户区改造（高铁壹号）一期配套基础设施建设项目 | 该项目总占地305.55亩，总建筑面积899142平方米。根据项目总体规划，一期建设地下停车位37228.01平方米，公共绿地15404.42平方米。 | 2435 | 2435 | 中央预算内资金 | 河南艾森房地产集团有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 9 | 驻马店市驿城区橡林办事处塘坊居委会柏林王村民组城中村改造（一期）配套基础设施建设项目 | 配套的市政给排水管网、电力电信及照明、道路、天然气及物业用房、垃圾处理、车库、绿化，医疗卫生室、充电桩 | 2610 | 2610 | 中央预算内资金 | 驻马店市驿城区泓丰房地产开发有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 10 | 驻马店市驿城区雪松办事处和谐家园棚户区改造配套基础设施建设项目 | 给排水工程、电气工程、道路工程、天然气工程、垃圾收集点、地下车库工程、物业用房及社区服务中心、绿化工程、充电桩 | 2173 | 2173 | 中央预算内资金 | 驻马店市金鼎置业有限公司 | 2018年开工 |  |
|  |  | 小计 | 34575 | 34575 |  |  |  |  |