附件1

中心城区2018年园林绿化项目一览表（续建）

| 项目类别 | 序号 | 工程名称 | 建设 规模 （亩） | 建设内容 | 绿化建设费用（万元） | 征地拆迁费用（万元） | 工程 总概算 （万元） | 资金来源 | 实施主体 | 起止 时限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任单位 | 实施单位 |  |  |
| 一、城市水系公园建设项目 | 1 | 练江河带状公园（京广铁路至京港澳高速东1公里处） | 3264 | 京广铁路至京港澳高速东1公里处(除中原大道至蔡州路段河道北侧）河道河岸绿化 | 37997 |  | 37997 | PPP项目 | 产业集聚区、 市园林局 | PPP合作单位 | 2018.1-2018.12 | 已完成投资约1亿元 |
|  | 2 | 清河湖公园 | 3420 | 园路、广场、驳岸、园林小品绿化等建设 | 60240 |  | 60240 | 社会资本 | 开发区、 市园林局 | 市投资公司 | 2018.1-2018.12 | 已完成投资约1亿元 |
|  | 3 | 练江河中段(北岸风光路至京广铁路及白桥路至朱氏河)绿地建设项目 | 100 | 练江河北侧风光路至京广铁路41896㎡绿地及白桥路至朱氏河25000㎡绿地绿化 | 4100 | 2000 | 6100 | 社会资本 | 市园林局、 驿城区 | 华植公司 | 2018.1-2018.12 | BT项目 |
|  | 小计 | 6784 |  | 102337 | 2000 | 104337 |  |  |  |  |  |
| 二、游园及其它建设项目 | 1 | 翠景游园（置地大道与文娱一路交叉口东北角） | 9 | 游园建设 | 360 | 180 | 540 | 市财政 投资 | 市园林局 | 市园林局 | 2018.1-2018.12 |  |
|  | 2 | 天中山大道与金雀路口游园 | 2.2 | 游园建设 | 88 |  | 88 | 区级投资 | 开发区 | 开发区 | 2018.1-2018.12 |  |
|  | 3 | 游园绿地亮化工程 |  | 南海公园、儿童公园、靖宇广场、蓝天游园、盘古游园移动游园、梁祝游园、天方游园、重阳游园、烟草游园、开源大道绿地等中心城区游园、绿地亮化提升 | 400 |  | 400 | 市财政 投资 | 市园林局 | 市园林局 | 2018.1-2018.12 |  |
|  | 小计 | 11.2 |  | 848 | 180 | 1028 |  |  |  |  |  |
| 三、道路绿化建设项目 |  | 1 | 107国道加宽改造（汝河大道至确山北环路）等六条市政道路绿化工程 | 2266.3 | 栽植行道树及绿化分车带和和道路两侧绿地 | 35821 |  | 35821 | PPP项目 | 市园林局、驿城区、开发区、产业集聚区、确山县 | 皓联公司 | 2018.1-2018.12 | 已完成投资约9000万元 |
|  |  | 2 | 重阳大道（铜山大道至京港澳高速）等五条市政道路绿化工程 | 1874 | 栽植行道树及绿化分车带和和道路两侧绿地 | 23264 |  | 23264 | PPP项目 | 市园林局、驿城区、开发区 | 正华置地 | 2018.1-2018.12 | 已完成投资约8000万元 |
|  |  |  | 小计 | 4140.3 |  | 59085 |  | 59085 |  |  |  |  |  |
|  | 练江 河片 区 | 3 | 天中山大道道路绿化工程（汝河大道至建设大道） | 192 | 道路绿化 | 6390 |  | 6390 | 社会资本 | 驿城区 | 皓联公司 | 2018.1-2018.12 | 已完成投资约600万元 |
|  |  | 4 | 铜山大道道路绿化工程（环湖路至 永兴路） | 140 | 道路绿化 | 4660 |  | 4660 | 社会资本 | 驿城区 | 皓联公司 | 2018.1-2018.12 | 已完成投资约600万元 |
|  | 北部 新区 | 5 | 乐山大道道路绿化（重阳大道至金园设备段） | 16.7 | 栽植行道树及绿化分车带和连体树穴 | 289 |  | 289 | 社会资本 | 开发区 | 正华置地 | 2018.1-2018.12 |  |
|  |  | 6 | 富强北路道路绿化（重阳大道至创业大道） | 76 | 分车带和两侧绿地绿化 | 1511 |  | 1511 | 社会资本 | 开发区 | 正华置地 | 2018.1-2018.12 |  |
|  | 职教 园区 | 7 | 创业大道道路绿化（学院路至薄山路） | 141 | 两侧各30米宽绿地 绿化 | 2817 |  | 2817 | 社会资本 | 开发区 | 信合集团 | 2018.1-2018.12 | 已完成投资约800万元 |
|  |  | 8 | 盘龙山北路绿化（创业大道至杜庄支路） | 560 | 两侧各50米宽绿地 绿化 | 11002 |  | 11002 | 社会资本 | 开发区 | 信合集团 | 2018.1-2018.12 | 已完成投资约3000万元 |
|  |  | 9 | 智慧路道路绿化（文明大道至薄山支路） | 22 | 行道树及绿化分车带和连体树穴 | 329 |  | 329 | 社会资本 | 开发区 | 信合集团 | 2018.1-2018.12 |  |
|  |  | 10 | 学院路道路绿化（创业大道至杜庄支路） | 29 | 行道树及绿化分车带和连体树穴 | 428 |  | 428 | 社会资本 | 开发区 | 信合集团 | 2018.1-2018.12 |  |
|  | 小计 | 1176.7 |  | 27426 |  | 27426 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 12112 |  | 189696 | 2180 | 191876 |  |  |  |  |  |