附件2

中心城区2018年园林绿化项目一览表（新建）

| 项目类别 | 序号 | 工程名称 | 建设规模 | 建设内容 | 绿化建设费用（万元） | 征地拆迁费用（万元） | 工程 概算 （万元） | 资金来源 | 实施主体 | 起止 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任单位 | 实施 单位 |  |  |
| 一、 城市水系绿地建设项目 | 1 | 小清河下游水系公园建设 | 小清河修规中规定的关帝庙区、城市林影区，面积136.91万㎡ | 河道护岸、园路、供排水、绿化、小品、栽植、景观照明等 | 30278 |  | 30278 | 社会资本 | 开发区 | 正华 置地 | 2018.1-2019.12 | 2018年完成 10000万元 |
|  | 2 | 练江河上游水系治理及绿化建设 | 练江湖公园湖区景观绿化面积66万㎡ | 园路、广场、驳岸、园林小品等建设 | 30000 |  | 30000 | 社会资本 | 驿城区 | 皓联 公司 | 2018.1-2018.12 | 2018年完成 10000万元 |
|  |  |  | 练江河南支，铜山大道南段以东,练江湖以北,滨河西路以南，面积14.5万㎡ | 河道及水环境综合治理和绿化建设 | 4200 |  | 4200 | 社会资本 | 市住建局、驿城区 | 科中 公司 | 2018.1-2019.12 | 2018年完成 2100万元 |
|  |  |  | 练江河南支，汝河大道以北沿河两岸至天中山大道，面积9.4万㎡ | 河道及水环境综合治理和绿化建设 | 3333 |  | 3333 |  |  |  |  | 2018年完成 1500万元 |
|  |  |  | 练江河北支，铜山大道以东,盘龙山路以西,练江大道以北,滨河北路以南，面积19.9万㎡ | 河道治理，水系景观绿化建设 | 2880 |  | 2880 |  |  |  |  | 2018年完成 1400万元 |
|  |  |  | 练江河北支（铜山大道至金顶山路），面积61.67万㎡ | 河道治理，水系景观绿化建设 | 10000 |  | 10000 | 社会资本 | 市住建局、驿城区 | 同美 公司 | 2018.1-2019.12 | 2018年完成 5000万元 |
|  |  | 小计 |  |  | 50413 |  | 50413 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 练江河中段水系公园建设项目（天中山大道以东，练江河南北支流以西区域） | 天中山大道以东，练江河南北支流以西区域，总面积 66627㎡。 | 公园绿地建设 | 5330 |  | 5330 | 社会资本 | 市住建局、驿城区 | 科中 公司 | 2018.1-2019.12 | 2018年完成 3000万元 |
|  | 4 | 练江河北岸(风光路至京广铁路)一五九南侧新增绿地建设项目 | 练江河北岸一五九南侧规划调整新增38811㎡绿地 | 公园绿地建设 | 2477 | 1200 | 3677 | 市财政 投资 | 市园林局、驿城区 | 市园林局 | 2018.1-2018.12 |  |
|  |  | 合计 | 319万㎡ |  | 88498 | 1200 | 89698 |  |  |  |  |  |
| 二、 道路绿化项目 | 1 | 中华大道绿化 | 驿城大道至京港澳高速,面积86709㎡ | 道路两侧各15m 宽绿地绿化 | 3468 |  | 3468 | PPP项目 | 市园林局、驿城区、产业集聚区、开发区 | 市园林局 | 2018.1-2018.12 | 14处绿地建设，列为一个PPP项目 |
|  | 2 | 驿城大道绿化 | 汝河大道至清河大道，面积182333㎡ | 道路两侧各30m 宽绿地绿化 | 7293 |  | 7293 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重阳大道至遂平界，面积130872㎡ | 道路两侧各30m 宽绿地绿化 | 5235 |  | 5235 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 淮河大道绿化 | 兴业大道至京港澳高速面积43942㎡ | 道路两侧各25m 宽绿地绿化 | 1758 |  | 1758 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 兴业大道至中原大道，面积60746㎡ | 道路两侧各25m 宽绿地绿化 | 2430 |  | 2430 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 东源路绿化 | 滨河北路至蔡州路，面积129643㎡ | 道路两侧各30m 宽绿地绿化 | 4538 |  | 4538 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 清河大道绿化 | 驿城大道至蔡州大道，面积59513㎡ | 道路南侧30m 宽绿地绿化 | 2083 |  | 2083 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 建设大道绿化 | 白桥路至盛业路，面积42113㎡ | 道路两侧各30m 宽绿地绿化 | 1685 |  | 1685 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 驿城大道至中原大道，面积71697㎡ | 道路两侧各30m 宽绿地绿化 | 2868 |  | 2868 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蔡州大道至后羿制药公司，面积10710㎡ | 道路南侧30m 宽绿地绿化 | 428 |  | 428 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 洪河大道绿化 | 前进大道至兴业大道，面积96913㎡ | 两侧各15m宽绿地及分车带 | 3877 |  | 3877 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 前进大道绿化 | 东源路至清河大道，面积52264㎡ | 道路东侧20m 宽绿地绿化 | 1829 |  | 1829 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 东河路绿化 | 驿城大道至中原大道，面积86072㎡ | 道路南侧绿地、 分车带绿化 | 3013 |  | 3013 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 铜山大道绿化 | 遂平界以南1300米长，面积39000㎡ | 道路西侧30m 宽绿地绿化 | 1560 |  | 1560 |  |  |  |  |  |
| 二、 道路绿化项目 | 11 | 乐山大道、风光路、练江路路侧绿地 | 乐山大道、风光路与练江大道围合区面积28532㎡ | 游园建设 | 1712 |  | 1712 | PPP项目 | 市园林局、驿城区、产业集聚区、开发区 | 市园林局 | 2018.1-2018.12 | 14处绿地建设，列为一个PPP项目 |
|  | 12 | 蔡州大道绿化 | 滨河北路至建设大道，面积10335㎡ | 路西侧10m宽绿地及分车带 | 413 |  | 413 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 纬五东路（朗陵路）绿化 | 驿城大道—兴业大道，面积33536㎡ | 路北侧10m宽绿地及分车带 | 1174 |  | 1174 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 文明大道与洪河大道路侧绿地 | 文明大道与洪河大道路口东北角，面积16289㎡ | 游园建设 | 977 |  | 977 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它费用 | 包括征地拆迁费18860万元及可研、环评、勘察设计、建设监理、预备费等 | 包括征地拆迁费及可研、环评、勘察设计、建设监理、预备费等 | 8579 | 18860 | 27439 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-14项小计 | 118万㎡ |  | 54919 | 18860 | 73779 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 工业一路 | 驿城大道至蔡州路，面积26850㎡ | 道路两侧5米宽绿地及人行道绿化 | 343 |  | 343 | 市财政 投资 | 市园林局、产业集聚区 | 市园林局、产业集聚区 | 2018.2-2018.5 |  |
|  | 16 | 滨河南路 | 中原大道至污水处理厂，面积4500㎡ | 道路南侧5米宽绿地及人行道绿化 | 225 |  | 225 | 市财政 投资 | 市园林局、产业集聚区 | 市园林局、产业集聚区 | 2018.2-2018.5 |  |
|  | 17 | 蔡州大道南段道路绿化 | 清河大道至建设大道，长660米。 | 种植行道树220株，人行道绿地8000㎡。 | 240 |  | 240 | 市财政 投资 | 市园林局、产业集聚区 | 市园林局、产业集聚区 | 2018.2-2018.5 |  |
|  | 18 | 金顶山路道路绿化 | 雪松大道至金雀路，长940米 | 种植行道树249株，人行道绿地1670㎡ | 45 |  | 45 | 市财政 投资 | 市园林局 | 市园林局 | 2018.3-2018.5 |  |
|  | 19 | 薄山路道路绿化 | 雪松大道至金雀路，长970米 | 种植行道树207株，人行道绿地1296㎡ | 40 |  | 40 | 市财政 投资 | 市园林局 | 市园林局 | 2018.3-2018.5 |  |
|  | 20 | 骏马路北段（文化路-雪松路）两侧绿化带改造 | 面积3000㎡ | 绿化改造 | 60 |  | 60 | 区级投资 | 驿城区 | 驿城区 | 2018.2-2018.5 |  |
|  | 21 | 正阳路绿化、行道树改造 | 绿化带面积2740㎡、行道树400棵 | 绿化带升级改造（老化小叶女贞更换为红花檵木，增加高杆桂花）、行道树法桐码冠嫁接（无球嫁接）。 | 152.5 |  | 152.5 | 区级投资 | 开发区 | 开发区建设交通局 | 2018.2-2018.12 |  |
| 二、 道路绿化项目 | 22 | 金雀路、骏马路绿化改造 | 9850㎡ | 绿化带升级改造（老化小叶女贞更换为红花檵木，增加桂花）。 | 476 |  | 476 | 区级投资 | 开发区 | 开发区建设交通局 | 2018.2-2018.12 |  |
|  | 23 | 文祥路绿化改造、老化行道树更换 | 绿化带1960㎡、行道树338棵 | 1、绿化带升级改造（老化小叶女贞更换为红花檵木，增加高杆桂花）；2、行道树加植无球法桐。 | 128.5 |  | 128.5 | 区级投资 | 开发区 | 开发区建设交通局 | 2018.2-2018.12 |  |
|  | 24 | 团结路绿化改造、老化行道树更换 | 绿化带400㎡、行道树382棵 | 1、绿化带升级改造（老化小叶女贞更换为红花檵木，增加高杆桂花）；2、行道树加植无球法桐。 | 57.5 |  | 57.5 | 区级投资 | 开发区 | 开发区建设交通局 | 2018.2-2018.12 |  |
|  | 25 | 富强路北段（置地大道-开源路）绿化改造、行道树栽植 | 绿化带10620㎡、行道树栽植276棵 | 1、绿化带升级改造；2、在道路两侧各栽植一排无球法桐。 | 230.5 |  | 230.5 | 区级投资 | 开发区 | 开发区建设交通局 | 2018.2-2018.12 |  |
|  | 26 | 铜山大道北段绿化 | 开源大道至古槐路西侧,面积12万㎡ | 西侧30米绿化带建设 | 4800 |  | 4800 | 社会资本 | 城乡一体化示范区 | 新城公司 | 2018.1-2018.12 | 高铁广场 片区 |
|  |  |  | 古槐路至重阳大道,面积14.1万㎡ | 两侧30米绿化带建设 | 5640 |  | 5640 |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 乐山大道绿化 | 创业大道至金源设备厂,面积31066㎡ | 栽植行道树及绿化分车带和两侧绿地绿化 | 1085 |  | 1085 | 社会资本 | 市住建局开发区 | 正华置地 | 2018.1-2018.12 | 北部新区 |
|  | 28 | 创业大道（乐山大道至文明大道）绿化 | 乐山大道至文明大道，面积30666㎡ | 分车带和两侧绿地绿化 | 1073 |  | 1073 |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 汝河大道绿化（铜山大道至金顶山路） | 铜山大道至金顶山路，30米宽绿地和分车带建设面积6万㎡ | 30米宽绿地和分车带建设 | 2600 |  | 2600 | 社会资本 | 市住建局驿城区 | 同美公司 | 2018.1-2018.12 | 练江河片区 |
|  | 30 | 铜山大道和汝河大道绿化（练江路以南） | 铜山大道（练江大道至练江河）和汝河大道（铜山大道至练江河）道路两侧30米宽绿地和分车带建设 | 30米宽绿地和分车带建设 | 6000 |  | 6000 | 社会资本 | 市住建局驿城区 | 科中公司 | 2018.1-2018.12 |  |
| 二、 道路绿化项目 | 31 | 纬八路（智慧路）绿化工程 | 薄山支路-文明大道，面积28万㎡ | 50*2米路侧绿地 | 7854 |  | 7854 | 社会资本 | 开发区 | 信合集团 | 2018.1-2019.12 | 职教园区，其中纬八路（智慧路）绿化工程2018年完成4000万元 |
|  | 32 | 重阳大道西段绿化及其配套工程 | 薄山路-铜山大道，面积34800㎡ | 30*2米路侧绿地 | 1044 |  | 1044 | 社会资本 | 开发区 | 信合集团 | 2018.1-2018.12 |  |
|  | 33 | 纬六路（古槐路）绿化工程 | 薄山路-靖宇北路，长1734米 | 行道树种植 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 学院路绿化及其配套工程 | 创业大道-棠溪大道，面积53020㎡ | 10*2米路侧绿地 | 1621 |  | 1621 |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 创业大道（文明大道-靖宇北路）绿化 | 文明大道-靖宇北路，面积42000㎡ | 两侧30米绿化带施工 | 1660 |  | 1660 | 社会资本 | 开发区、市投资公司 | 市投资 公司 | 2018.1-2018.12 | 小清河片区 |
|  | 36 | 洪河大道（铜山大道-学院路）绿化 | 铜山大道-学院路，面积34260㎡ | 两侧15米绿化带 | 1028 |  | 1028 |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 铜山大道（开源大道-古槐路）绿化 | 开源大道-古槐路，面积11万㎡ | 东侧30米绿化带 | 4400 |  | 4400 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 219万㎡ |  | 95773 | 18860 | 114633 |  |  |  |  |  |
| 三、城市公园游园绿地建设 | 城市新建公园游园 | 1 | 交通路与薄山路西北角游园 | 交通路与薄山路西北角，面积1万㎡ | 公园绿地建设 | 600 | 260 | 860 | 市财政 投资 | 市园林局、 驿城区 | 市园林局 | 2018.3-2018.12 |  |
|  |  | 2 | 汝河大道与白桥路平交路口及练江河支流绿化 | 汝河大道与白桥路平交路口东北侧与东南角，面积38396㎡ | 汝河大道与白桥路平交路口东北侧练江河支流绿地与东南角绿化； | 1737 |  | 1737 | 市财政 投资 | 市园林局、产业集聚区 | 市园林局、产业集聚区 | 2018.3-2018.12 |  |
|  |  | 3 | 汝河大道与天中山大道平交路口 | 汝河大道与天中山大道东北侧，面积4667㎡ | 汝河大道与天中山大道东北侧绿地 | 263 |  | 263 | 市财政 投资 | 市园林局、产业集聚区 | 市园林局、产业集聚区 | 2018.3-2018.12 |  |
| 三、城市公园游园绿地建设项目 |  | 4 | 京港澳高速开源大道互通立交周边绿化 | 面积931720㎡ | 绿地建设 | 18600 | 12000 | 30600 | 市财政投资12900万元，区财政投资17700万元 | 驿城区 | 驿城区 | 2018.1-2018.12 |  |
|  |  | 5 | 京港澳高速汝河大道互通立交周边绿化 | 面积805773㎡ | 绿地建设 | 16100 | 11000 | 27100 | 市财政投资11350万元区财政投资15750万元 | 驿城区、产业集聚区 | 驿城区、产业集聚区 | 2018.1-2018.12 |  |
|  | 公园游园绿地基础设施改造及补植项目 | 6 | 开源公园分水口水系改造及公厕建设 | 开源公园分水口改造，建设公厕一座 | 开源公园供水连通提升，建设110平方米公厕一座 | 350 |  | 350 | 市财政 投资 | 市园林局 | 市园林局 | 2018.3-2018.12 |  |
|  |  | 7 | 游园绿地绿化补植 | 现有游园绿地 | 补植桂花竹子月季 等植物 | 300 |  | 300 | 市财政 投资 | 市园林局 | 市园林局 | 2018.2-2018.5 |  |
|  |  | 8 | 置地公园基础设施和绿化改造项目 | 景观公厕建设，园路8000㎡、广场、栈道等基础设施维修和绿化改造等 | 道路铺装改造、大门粉刷油漆等，增加景观亭子等 | 800 |  | 800 | 市财政 投资 | 市园林局 | 市园林局 | 2018.3-2018.12 |  |
|  |  | 9 | 南海公园基础设施和绿化改造项目 | 修建大门，门前广场950㎡,园路3200㎡、沿湖亮化等 | 公园大门及门口广场、园路、天桥等改造 | 600 |  | 600 | 市财政 投资 | 市园林局 | 市园林局 | 2018.3-2018.12 |  |
|  |  | 10 | 天中广场景观绿化提升项目 | 栽植大冠乔木等 | 增加栽植大冠乔木等 | 200 |  | 200 | 市财政 投资 | 市城管局 | 天中广场 | 2018.3-2018.12 |  |
|  |  | 11 | 世纪广场景观绿化提升项 | 老化树木绿篱、园路改造，增加栽植大冠乔木等 | 老化树木绿篱、园路改造，增加栽植大冠乔木等 | 200 |  | 200 | 区级投资 | 驿城区 | 驿城区 | 2018.2-2018.12 |  |
|  |  | 12 | 驿城区管理游园、带形公园亮化 | 38000㎡ | 游园、带形公园亮化，增设照明灯 | 180 |  | 180 | 区级投资 | 驿城区 | 驿城区 | 2018.2-2018.5 |  |
|  |  | 13 | 驿城区管理游园设施完善 | 6个游园 | 游园增加座凳凉亭等设施 | 70 |  | 70 | 区级投资 | 驿城区 | 驿城区 | 2018.2-2018.5 |  |
|  | 合计 | 178万㎡ |  | 40000 | 23260 | 63260 |  |  |  |  |  |
| 四、 其它绿化建设项目 | 1 | 绿地安装防护栏、防撞桩、安装树穴隔栅等 | 文明大道、置地大道等安装防护栏，开源公园、蓝天游园等安装防撞桩，解放大道、雪松大道、中华大道等安装树穴隔栅等 | 绿地安装防护栏、防撞桩、安装树穴隔栅等 | 378 |  | 378 | 市财政 投资 | 市园林局 | 市园林局 | 2018.3-2018.12 |  |
|  | 2 | 创建森林城市解决拆迁遗留裸露和临时绿化任务，绿地补栽,建设完善生态文化宣教标识系统等 | 创建森林城市解决拆迁遗留裸露和临时绿化任务，绿地补栽，建设完善生态文化宣教标识系统等 | 创建森林城市解决拆迁遗留裸露和临时绿化任务，绿地补栽,建设完善生态文化宣教标识系统等 | 600 |  | 600 | 市财政 投资 | 市园林局 | 市园林局 | 2018.1-2018.12 |  |
|  | 3 | 绿地设施维修改造 | 主要包括儿童公园、开源路等花岗岩板面维修改造，蓝天游园、开源路与骏马路交叉口西河两岸等木栈道及亲水平台维修改造，开源河花岗岩栏杆立柱及铺装改造，开源河其他绿地改造等 | 绿地休闲广场改造，木栈道及亲水平台改造，花岗岩栏杆及地铺改造，阁楼和长廊改造等 | 243 |  | 243 | 市财政 投资 | 市园林局 | 市园林局 | 2018.1-2018.12 |  |
|  | 4 | 开源河各级水闸改造 | 开源河各级水闸提升改造 | 水闸提升改造 | 300 |  | 300 | 市财政 投资 | 市园林局 | 市园林局 | 2018.1-2018.12 |  |
|  | 5 | 创建森林城市建设特色文化主题园 | 建设七子路园、鹊桥园、李斯园、桓宽园、范缜园、韩非园、开天园七个特色文化主题园 | 在游园中增加文化元素，使绿地融和地域文化特色 | 420 |  | 420 | 市财政 投资 | 市园林局 | 市园林局 | 2018.1-2018.4 |  |
|  | 6 | 创建森林城市建设林荫停车场 | 改造置地公园北门、东门停车场4500平方米为生态林荫停车场，改造和新建练江河中段（天中山大道至京广铁路）生态林荫停车场8500平方米等。 | 改造置地公园北门、东门停车场为生态林荫停车场，改造和新建练江河中段（天中山大道至京广铁路）生态林荫停车场等。 | 630 |  | 630 | 市财政 投资 | 市园林局 | 市园林局 | 2018.1-2018.4 |  |
| 四、 其它绿化建设项目 | 7 | 驿城区管理绿化带防护栏安装 | 15000米 | 绿化带防护栏安装 | 110 |  | 110 | 区级投资 | 驿城区 | 驿城区 | 2018.2-2018.5 |  |
|  | 8 | 驿城区立体绿化及四季花开工程 | 7000㎡ | 立体绿化试验及补栽各季开花植物 | 80 |  | 80 | 区级投资 | 驿城区 | 驿城区 | 2018.2-2018.10 |  |
|  | 9 | 驿城区管理树木补栽 | 900株 | 树木补栽及更换 | 135 |  | 135 | 区级投资 | 驿城区 | 驿城区 | 2018.2-2018.10 |  |
|  | 10 | 开发区管理绿化带防护栏安装 | 10290米 | 绿化带防护栏安装 | 155 |  | 155 | 区级投资 | 开发区 | 开发区建设交通局 | 2018.2-2018.12 |  |
|  | 11 | 开发区管理树木补植 | 600棵 | 树木补植及更换 | 30 |  | 30 | 区级投资 | 开发区 | 开发区建设交通局 | 2018.2-2018.12 |  |
|  | 合计 |  |  | 3081 |  | 3081 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 716万㎡ |  | 227352 | 43320 | 270672 |  |  |  |  |  |

注：京港澳高速开源大道互通立交周边绿化、京港澳高速汝河大道互通立交周边绿化的绿化建设总投资57700万元（绿化费用34700万元，征地拆迁费用23000万元），其中市财政投资24250万元，区财政投资33450万元（绿化费用市区两级政府各担负50%，征地拆迁费用市财政负担30%，区财政负担70%）。