附件2

止2018年10月17日驻马店市中心城区城市建设项目征地拆迁工作进度表

（驿城区）

| 项目类型 | 序号 | 工程名称 | 项目区间 | 应征地面积（亩） | 已征地面积（亩） | 应拆迁面积（㎡） | 已拆迁面积（㎡） | 应拆数 | 已签订协议数 | 已拆数 | 拆迁进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 户数 | 人 数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  |  |
| 一、续建项目 | （一）城市道路建设项目 | 1.断头路项目 | 1 | 淮河大道道路工程项目 | 中原大道至兴业大道 | 136 | 136 | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 2 | 盘龙山路道路工程项目 | 雪松路至文化路 | 18 |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 团结路道路工程项目 | 铜山大道至金顶山 大道 | 21 | 21.5 | 20400 | 16770 | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 4 | 练江大道升级改造 | 天中山大道-驿城 大道 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）城市生态水建设项目 | 1.城市生态水系 | 1 | 朱氏河公园 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 公园规划已改，新设计图已不涉及拆迁，目前企业正在施工 |  |
| 二、新开工项目 | （一）城市道路建设项目 | 1.新开工道路 | 1 | 慎阳路道路工程 | 中原大道至兴业大道 | 45 | 45 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 2 | 东明路道路工程 | 驿城大道至兴业大道 | 174 | 60 | 64760 | 35800 |  |  | 85 | 366 | 85 | 366 | 正在拆迁 |  |
|  |  |  | 3 | 兴业大道道路工程 | 开源大道至古吕路 | 940 | 940 | 45000 | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 淮河大道道路工程项目 | 兴业大道至京港澳 高速 | 152 | 152 | 14000 | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 汝宁路道路工程 | 开源大道至雪松大道 | 90 |  | 19280 |  |  |  |  |  |  |  | 项目未启动 |  |
| 二、新开工项目 | （二）城市水系项目 | 1.城市河道综合治理 | 1 | 骏马河提升改造 工程 |  |  |  |  | 12190 | 148 |  | 134 |  |  |  | 丈量摸底已结束，正在汇总预算 | 暂无法估算面积 |
|  | （三）棚户区改造项目 | 1.棚户区改造项目 | 1 | 驻马店装备产业集聚区东祥社区棚户区改造项目（三期） |  | 153 | 153 | 21198 | 21198 |  |  |  |  |  |  | 拆迁工作已结束，项目正在建设中 |  |
|  |  |  | 2 | 驻马店装备产业集聚区开源社区棚户区改造项目（三期） |  | 40 | 40 | 270000 | 270000 |  |  |  |  |  |  | 拆迁工作已结束，项目正在建设中 |  |
|  |  |  | 3 | 驻马店装备产业集聚区滨河社区棚户区改造项目（三期） |  | 50 | 50 | 31000 | 31000 |  |  |  |  |  |  | 拆迁工作已结束，项目正在建设中 |  |
|  |  |  | 4 | 驻马店装备产业集聚区刘竹园社区棚户区改造项目 （三期） |  | 60 | 60 | 49500 | 49500 |  |  |  |  |  |  | 拆迁工作已结束，项目正在建设中 |  |
|  |  |  | 5 | 中晟达国际广场 （原盛博城市广场） |  |  | 45 | 21962 | 55000 | 864 | 2538 | 407 | 1500 | 310 | 1000 | 正在拆迁 |  |
|  | （四）园林绿化及公园、游园建设项目 | 1.城市公园游园绿地建设项目 | 1 | 107国道加宽改造等六条市政道路绿化工程 | 汝河大道至确山北环路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 征地拆迁面积暂无法估算 |
|  | （五）其他城市城市建设目 | 1.下穿铁路工程 | 1 | 开源大道下穿京广铁路工程 |  | 300 | 300 | 5500 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |
| 三、新增项目 | （一）城市市政道路建设项目 | 1.城市道路项目 | 1 | 蔡州路 | 开源大道-古吕路 | 270 | 270 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 2 | 丰华路 | 开源大道-洪河大道 | 67.5 | 67.5 | 85000 | 85000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 福宁路道路工程 | 铜山大道-滨河路 | 21 |  | 641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 规划支路纵路 | 汝河大道-福宁路 | 16 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 规划支路横路 | 南庄路-规划支路纵路 | 9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 南庄路道路工程 | 福宁路-汝河大道 | 12 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 规划支路纵路 | 练江大道-福宁路 | 13.7 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 规划支路横路 | 天中山大道-规划支路纵路 | 35.8 |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 南庄路道路工程 | 滨河西路至汝河大道 | 16.8 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 规划支路 | 铜山大道-南庄路 | 11.5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 滨河西路 | 铜山大道至汝河大道 | 67 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 滨河西路 | 铜山大道-金顶山路 | 70 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 金顶山路 | 中华路至滨河西路 | 200 |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 练江路升级改造 | 铜山大道至金顶山路 | 60 |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 薄山路道路南段 工程 | 练江路至西山大道 | 30 |  | 18185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 薄山路北段道路 工程 | 翠竹路至练江路 | 64 |  | 13928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 福宁路道路工程 | 薄山路至铜山大道 | 34.2 |  | 11770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 前许路道路工程 | 金顶山路至薄山路 | 23.6 |  | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 规划支路道路工程 | 翠竹路至前许路 | 30 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、新增项目 | （一）城市市政道路建设项目 | 1.城市道路项目 | 20 | 规划竖路 | 练江路至滨河西路 | 40 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 规划横路 | 铜山大道至规划竖路 | 40 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 环湖路 | 滨河西路-金顶山路 | 130 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.停车场建设项目 | 1 | 第一人民医院东区北广场停车场 |  | 2.6 |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 靖宇广场西门、南门、北门停车场 |  | 6.7 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）城市生态水系建设项目 | 1.城市生态水系 | 1 | 薛庄河、五里河上游河道综合及连通补源工程 |  | 262 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （三）服务产业类项目 | 1.商砼产业园项目 | 1 | 驻马店商砼产业园项目 |  | 1700 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （四）棚户区改造项目 | 1、棚户区改造项目 | 1 | 雪松办丰泽路十三香路友谊街乐山大道围合区域棚户区改造项目 |  | 232 |  | 316026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 老街办练江大道乐山大道风光路合围区域棚户区改造项目 |  | 84 |  | 74000 |  |  |  |  |  |  |  | 已摸底丈量 |  |
|  |  |  | 3 | 老街办老街一组白桥一组城中村改造项目 |  | 83 |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  | 尚未调查摸底 |  |
| 三、新增项目 | （四）棚户区改造项目 | 1、棚户区改造项目 | 4 | 顺河办柳堰庙社区九里庄组棚户区改造项目 |  | 200 | 200 | 120000 | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 人民办京广铁路中华大道平等路富强路围合区域棚户区改造项目 |  | 65 |  | 98923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 人民办人民街富强路平等路人民街三巷围合区域棚户区改造项目 |  | 36 |  | 54400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 火车站东广场区域棚户区改造项目 | 淮河大道－雪松大道 | 917 | 400 | 640000 | 180000 | 2236 |  | 1102 |  | 107 |  | 正在拆迁 |  |
|  |  |  | 8 | 火车站东广场区域棚户区改造项目 | 雪松大道－中华大道 | 1990 | 1500 | 491000 | 400000 | 3208 |  | 3178 |  | 2425 |  | 正在拆迁 |  |
|  |  |  | 9 | 火车站东广场区域棚户区改造项目 | 中华大道－汝河大道 | 4078 | 375 | 890000 | 120000 | 4270 |  | 2601 |  | 223 |  | 正在拆迁 |  |
|  | （五）园林绿化及公园、游园建设项目 | 1.城市公园游园绿地建设项目 | 1 | 练江河上游水系 治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 交通路与薄山路西北角游园 |  | 15 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | 丈量摸底已结束，正在汇总预算 |  |
|  |  |  | 3 | 京港澳高速开源大道互通立交周边绿化 |  | 1000 | 1000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 京港澳高速汝河大道互通立交周边绿化 |  | 1400 | 1400 | 115000 | 115000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、新增项目 | （五）园林绿化及公园、游园建设项目 | 1.城市公园游园绿地建设项目 | 5 | 练江河中段河北岸绿地建设项目 | 风光路至京广铁路及白桥路至朱氏河 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 丈量摸底已完成，正在编制预算 |  |
|  | （七）城镇公共服务项目 | 1.外联道路 | 1 | 许信高速 |  | 2420 |  | 1820 |  |  |  |  |  |  |  | 丈量摸底已完成，暂未启动拆迁 |  |
|  |  |  | 2 | G328军产置换项目 |  | 1760 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  | 部队未反馈信息 |  |
|  |  | 2.城乡结合部道路修补 | 1 | 胡庙苇子园至林 业路 |  | 100 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 重阳大道西延七蚁路项目 |  | 1230 |  | 8900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 国道107驻马店市遂平县、驿城区、确山县绕城（平山大道）改建工程 |  | 2300 |  | 5260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.教育体育设施项目 | 1 | 驻马店市第十三 小学 |  | 12.7 |  | 4951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 驻马店市第十四 小学 |  | 29.23 |  | 16335.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 驻马店市第五初中 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 驻马店市第十三 初中 |  | 42.3 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 | 67 |  |  | 23406.83 | 7215 | 3837999.8 | 1625958 | 10798 | 2538 | 7579 | 1866 | 3222 | 1366 |  |  |