附件4

止2018年10月17日驻马店市中心城区城市建设项目征地拆迁工作进度表

（经济开发区）

| 项目类型 | 序号 | 工程名称 | 项目性质 | 应征地面积（亩） | 已征地面积 （亩） | 应拆迁面积（㎡） | 已拆迁面积（㎡） | 应拆数 | 已签订协议数 | 已拆数 | 拆迁进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  |  |
| 一、续建项目 | （一）城市道路建设项目 | 1.城市道路 | 1 | 驿城大道防洪 排涝沟 |  | 60 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿化带外未出征地补偿图 |  |
|  |  |  | 2 | 纬八路 | 薄山路至文明大道 |  |  | 470 |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 正在做群众工作 |  |
|  |  |  | 3 | 靖宇路 | 创业大道至纬十一路 | 10 |  | 4500 |  | 12 | 54 |  |  |  |  | 正在做群众工作 |  |
|  |  |  | 4 | 乐山大道道路工程 | 纬四路至创业大道 |  |  | 7000 | 3000 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  | 涉及企业正在进行评估 |  |
|  | （二）园林绿化及公园、游园建设项目 | 1.道路绿化 | 1 | 学院路道路绿化 | 创业大道至杜庄支路 |  |  | 16500 |  | 15 | 68 |  |  |  |  | 正在做工作 |  |
|  |  | 2.游园 | 1 | 翠景游园 | 置地大道与文娱一路交叉口东北角 | 7.2 | 7.2 | 3500 | 3500 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | 预算已编制 |  |
|  |  |  | 2 | 天中山大道与金雀路游园 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 正在施工 |  |
| 二、新开工项目 | （一）城市道路建设项目 | 1.断头路项目 | 1 | 竹沟路道路工程 | 洪河大道-创业大道 | 148 | 148 | 720 | 720 |  |  |  |  |  |  | 正在施工 |  |
|  |  |  | 2 | 洪河大道道路工程 | 前进大道-兴业大道 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补偿预算评审结果已出 |  |
|  |  | 2.新开工道路 | 1 | 兴业大道道路工程 | 开源大道至重阳大道 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正在进行权属调查 |  |
|  |  |  | 2 | 市政养护中心建设 | 泰山路与富强路交叉口东北角 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未收到用地规划图 |  |
| 二、新开工项目 | （二）城市水系项目 | 1.城市河道综合治理 | 1 | 骏马河提升改造 工程 |  | 150 | 5 | 162000 | 8000 | 269 | 1210 | 78 | 357 | 50 | 221 | 已完成摸底 |  |
|  | （三）招商引资项目 | 1.招商引资项目 | 1 | 月星星彩城 |  | 148 | 48 | 18208 | 14013 | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 正在做剩余一家企业工作 |  |
|  |  |  | 2 | 居然之家二期 |  | 20 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 正在协调用地规划 |  |
|  | （四）社会服务项目 | 1.社会服务项目 | 1 | 北区医院 |  |  |  | 3000 | 2000 | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 已完成评估，正在申请资金 |  |
|  |  |  | 2 | 慧层幼儿园 |  | 20 | 20 | 2769 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 已申请市财政拨付补偿资金 |  |
|  | （五）棚户区改造项目 | 1.棚户区改造项目 | 1 | 棚户区改造 | 文明大道与文化路交叉口东北角改造项目 | 1.5 |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  | 正在做工作 |  |
|  |  |  | 2 | 棚户区改造 | 开源办事处张楼自然村改造项目 | 180 |  | 28000 | 12614 | 121 | 512 | 53 | 228 | 48 | 203 | 正在拆迁 |  |
|  |  |  | 3 | 棚户区改造 | 开源办事处武楼自然村改造项目 | 200 |  | 7750 | 4510 | 30 | 104 | 25 | 100 | 14 | 56 | 正在拆迁 |  |
|  | （六）城市其他城市建设项目 | 1.下穿铁路工程 | 1 | 开源大道下穿京广铁路工程 |  | 20 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已施工，补偿资金未到位 |  |
| 三、新增项目 | （一）城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 1 | 前进大道北延项目 | 周庄路至遂平界 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成征地 |  |
|  |  |  | 2 | 乐山大道道路工程 | 金园设备段至创业大道 |  |  | 800 | 800 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 3 | 文明大道北段道路工程 | 顺河路至棠溪大道 | 441 | 441 | 54014 | 76000 | 207 | 932 | 187 | 841 | 158 | 711 | 正在算账补偿 |  |
|  |  |  | 4 | 文明大道北段 | 纬十二路至遂平界 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正在补偿 |  |
| 三、新增项目 | （一）城市市政道路建设项目 | 1.城市道路 | 5 | 金山路道路工程 | 创业大道-纬十路 | 152 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 6 | 竹沟路道路工程 | 创业大道-纬十二路 | 163 | 115 | 157636 | 140000 | 130 | 585 | 127 | 572 | 127 | 572 | 正在拆迁 |  |
|  |  |  | 7 | 纬八路道路工程 | 文明路-富强北路 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算正在评审 |  |
|  |  |  | 8 | 经一北路道路工程 | 纬八西路-纬九路 | 24 |  | 500 |  | 6 | 27 |  |  |  |  | 正协调用地规划 |  |
|  |  |  | 9 | 薄山路 | 纬十二支路-纬十路 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正协调用地规划 |  |
|  |  |  | 10 | 柏城南路 | 薄山路-铜山大道 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正协调用地规划 |  |
|  |  |  | 11 | 纬三路道路工程 | 学院路-经一路 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 正在施工 |  |
|  |  |  | 12 | 纬四路道路工程 | 文明大道-铜山大道 | 33 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 正在施工 |  |
|  | （二）环卫基础设施项目 | 1.垃圾处理场项目 | 1 | 中心城区垃圾中转站项目 （开发区4个） |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正协调用地规划 |  |
|  |  | 2.公厕项目 | 1 | 开发区公厕项目 （4个） |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正协调用地规划 |  |
|  | （三）棚户区改造项目 | 1.棚户区改造项目 | 1 | 关王庙棚户区改造项目 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 62 | 273 |  |  | 正在协调资金 |  |
|  |  |  | 2 | 丰泽路两侧棚户区改造项目 |  | 150 |  | 221941 |  | 405 | 2119 | 100 | 506 |  |  | 无资金暂未实施 |  |
|  |  |  | 3 | 金山办事处翟庄居委会斋贡庄棚户区改造项目 |  | 140 |  | 244500 |  | 163 | 715 | 116 | 465 |  |  | 正在做群众工作 |  |
|  |  |  | 4 | 金山办事处翟庄居委会小吴庄棚户区改造项目 |  | 150 |  | 300000 |  | 200 | 527 | 83 | 213 |  |  | 刘玉堂、小吴庄92户已丈量完毕 |  |
| 三、新增项目 | （四）园林绿化及公园、游园建设项目 | 1.城市水系绿地建设项目 | 1 | 小清河下游水系公园建设 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补偿预算已评审，正在协调拨付资金 |  |
|  |  | 2.道路绿化项目 | 1 | 驿城大道绿化带 项目 | 重阳大道-遂平界 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补偿预算已评审 |  |
|  |  |  | 2 | 洪河大道绿化带 项目 | 前进大道-兴业大道 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正协调用地规划 |  |
|  |  |  | 3 | 纬五东路绿化带 项目 | 驿城大道-兴业大道 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正在勘界 |  |
|  |  |  | 4 | 创业大道绿化 | 乐山大道至文明大道 | 11 | 11 | 100 | 100 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 5 | 重阳大道西段绿化及其配套工程 | 薄山路-铜山大道，面积34800㎡ | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 6 | 纬六路（古槐路）绿化工程 | 薄山路-靖宇北路，长1734米，行道树种植 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正协调用地规划 |  |
|  |  |  | 7 | 文明大道与洪河大道路侧绿地 |  | 24.5 | 24.5 | 485 | 485 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 8 | 洪河大道绿化 | 铜山大道-学院路 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 补偿预算已评审 |  |
|  |  |  | 9 | 创业大道绿化 | 文明大道-靖宇北路 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |
|  | （五）其他城市建设项目 | 1.民生项目 | 1 | 驻马店市本级民政救灾物资储备库项目 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正协调用地规划 |  |
| 合 计 | 49 |  |  | 4414.2 | 1298.7 | 1338293 | 265742 | 1580 | 6898 | 847 | 3584 | 413 | 1792 |  |  |