附件5

止2018年10月17日驻马店市中心城区城市建设项目征地拆迁工作进度表

（市产业集聚区）

| 项目类型 | 序号 | 工程名称 | 项目区间 | 应征地面积（亩） | 已征地面积（亩） | 应拆迁面积 （㎡） | 已拆迁面积 （㎡） | 应拆数 | 已签订协议数 | 已拆数 | 拆迁进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  |  |
| 一、续建项目 | （一）绿化工程 | 1.道路绿化 | 1 | 107国道加宽改造道路绿化工程 | 汝河大道至确山北环路（栽植行道路及绿化分车带和道路两侧绿地） |  |  | 5000 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 涉及2家企业，待资金到位后即可实施拆迁 |  |
| 二、新开工项目 | （一）城市道路建设项目 | 1.新开工道路 | 1 | 兴业大道道路工程 | 汝河大道至中华路 | 243.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附属物已清点完毕，待资金到位后即可实施 |  |
|  |  |  | 2 | 和顺路道路工程 | 清河大道至货站北路 | 180 |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 站前北路道路工程 | 和顺路至驿城大道 | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 前进大道道路工程 | 清河大道至古马路 | 210 |  | 92.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 古马路道路工程 | 京广铁路至驿城大道 | 125 |  | 33345 |  | 56 | 241 | 56 | 241 |  |  | 已签协议，等资金 |  |
|  |  |  | 6 | 建设大道道路工程 | 白桥路至盛业路 | 101.74 | 101.74 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 未出具体方案 |  |
| 三、新增项目 | （一）城市市政道路建设项目 | 1.明电入地项目 | 1 | 背街小巷明线入地项目 | 辖区内全部区域 | 100 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）服务产业类项目 | 1.静脉产业园项目 | 1 | 新源大道道路工程 | 中原大道至迎宾大道 | 241 |  | 14590 |  | 101 | 386 | 101 | 386 |  |  | 涉及静脉产业园的村庄，已全部签订协议，待资金到位后即可拆除 |  |
|  |  |  | 2 | 古水路道路工程 | 驿城大道至迎宾大道 | 200 |  | 14600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 迎宾大道道路工程 | 新阳高速至新源大道 | 200 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、新增项目 | （二）服务产业类项目 | 1.静脉产业园项目 | 4 | 蔡州大道道路工程 | 规划二支路至新源大道 | 200 |  | 12000 |  | 310 | 1155 | 310 | 1155 |  |  | 涉及静脉产业园的村庄，已全部签订协议，待资金到位后即可拆除 |  |
|  |  |  | 5 | 规划一支路 | 规划四支路至规划七 支路 | 200 |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 规划二支路 | 规划四支路至规划八支路 | 200 |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 规划三支路 | 规划二支路至规划四支路 | 200 |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 规划四支路 | 规划二支路至新源大道 | 200 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 规划五支路 | 规划二支路至新源大道 | 200 |  | 16500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 规划六支路 | 规划二支路至新源大道 | 200 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 规划七支路 | 规划二支路至新源大道 | 200 |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 规划八支路 | 规划二支路至古水路 | 200 |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.服务工业项目 | 1 | 芳草路道路工程 | 文明大道至白桥路 | 20.5 |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 拆迁已完成，待资金到位后即可实施征地工作。 |  |
|  |  |  | 2 | 福祥路道路工程 | 金源路至百合路 | 16 |  | 6050 | 6050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 风华路道路工程 | 东江路至练江大道 | 95 |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 东河路道路工程 | 中原大道至蔡州路 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （三）棚户区改造项目 | 1.棚户区改造项目 | 1 | 练江河南棚户区改造项目 | 邵李楼居委会李楼自然村整村拆迁 | 0 |  | 151000 |  |  |  |  |  |  |  | 正在申请列入2019年省棚户区改造计划，目前资金尚未到位 |  |
|  |  |  | 2 | 练江河南棚户区改造项目 | 邵李楼居委会孙曹自然村整村拆迁 | 0 |  | 36000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 练江河南棚户区改造项目 | 邵李楼居委会刘园自然村整村拆迁 | 0 |  | 31500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、新增项目 | （三）棚户区改造项目 | 1.棚户区改造项目 | 4 | 练江河南棚户区改造项目 | 邵李楼居委会后臧自然村整村拆迁 | 0 |  | 24000 |  |  |  |  |  |  |  | 正在申请列入2019年省棚户区改造计划，目前资金尚未到位 |  |
|  |  |  | 5 | 练江河南棚户区改造项目 | 邵李楼居委会桂荷自然村整村拆迁 | 0 |  | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 练江河南棚户区改造项目 | 王庄居委会王庄自然村整村拆迁 | 0 |  | 39000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 练江河南棚户区改造项目 | 王庄居委会袁庄自然村整村拆迁 | 0 |  | 49000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 练江河南棚户区改造项目 | 王庄居委会张庄自然村整村拆迁 | 0 |  | 35750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 练江河南棚户区改造项目 | 王庄居委会邢庄自然村整村拆迁 | 0 |  | 47850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 练江河南棚户区改造项目 | 王庄居委会赵庄自然村整村拆迁 | 0 |  | 6600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 练江河南棚户区改造项目 | 王庄居委会段庄自然村整村拆迁 | 0 |  | 19800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 练江河南棚户区改造项目 | 王庄居委会李庄自然村整村拆迁 | 0 |  | 96720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 练江河南棚户区改造项目 | 东新庄居委会马庄自然村整村拆迁 | 0 |  | 48950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 练江河南棚户区改造项目 | 东新庄居委会袁岗自然村整村拆迁 | 0 |  | 24840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 练江河南棚户区改造项目 | 东新庄居委会小任庄自然村整村拆迁 | 0 |  | 50600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 练江河南棚户区改造项目 | 东新庄居委会申庄自然村整村拆迁 | 0 |  | 97900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、新增项目 | （三）棚户区改造项目 | 1.棚户区改造项目 | 17 | 练江河南棚户区改造项目 | 全庄居委会大全庄自然村整村拆迁 | 0 |  | 244750 |  |  |  |  |  |  |  | 正在申请列入2019年省棚户区改造计划，目前资金尚未到位 |  |
|  |  |  | 18 | 练江河南棚户区改造项目 | 全庄居委会小全庄自然村整村拆迁 | 0 |  | 29700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 练江河南棚户区改造项目 | 烧山居委会烧盆店自然村整村拆迁 | 0 |  | 184800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 练江河北棚户区改造项目 | 周湾居委会庄户自然村整村拆迁 | 0 |  | 129800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 练江河北棚户区改造项目 | 周湾居委会刘楼自然村整村拆迁 | 0 |  | 173800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 练江河北棚户区改造项目 | 周湾居委会周湾自然村整村拆迁 | 0 |  | 193960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 46 |  |  | 3811.55 | 107.74 | 1966707.25 | 13050 | 469 | 1782 | 469 | 1782 |  |  |  |  |