附  件

中心城区重污染工业企业搬迁改造任务分工表

| 序号 | 企业名称 | 行业 类别 | 是否属于 重污染 工业企业 | 是否位于 建成区内 | 是否符合 城市发展 规划 | 搬迁改造 方式 | 责任单位 | 配合单位 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天方药业有限公司二分厂 | 医药 | 是 | 是 | 否 | 退城入园 | 高新技术产业开发区管委会 | 驿城区政府，市发改委、市工信局、市生态环境局、市应急管理局、市自然资源和规划局、市住建局、市财政局、市税务局、市金融工作局 | 2022年年底前 | 正在搬迁 |
| 2 | 驻马店华中正大有限公司 | 化工 | 是 | 是 | 否 | 退城入园 | 高新技术产业开发区管委会 | 经济开发区管委会，市发改委、市工信局、市生态环境局、市应急管理局、市自然资源和规划局、市住建局、市财政局、市税务局、市金融工作局 | 2022年年底前 | 正在搬迁 |
| 3 | 中集华骏铸造有限公司 | 铸造 | 是 | 否 | 否 | 退城入园 | 驿城区政府 | 城乡一体化示范区管委会，市发改委、市工信局、市生态环境局、市应急管理局、市自然资源和规划局、市住建局、市财政局、市税务局、市金融工作局 | 拟定 2022年年底前 |  |